OFICIALIA MAYOR


DIRECCION DE ADQUISICIONES
Notas Aclaratorias y Respuesta a Cuestionarios
Invitación no. OM-INV-ADQ-FOS-17-08

Mexicali, Baja California 04 de Septiembre del 2008.
LICITANTES PARTICIPANTES
INVITACION OM-INV-ADQ-FOS-17-08
PRESENTE.-

Por este conducto les informamos las Notas Aclaratorias y Respuestas a cuestionarios recibidos en tiempo y forma, con respecto a la Invitación No. OM-INV-ADQ-FOS-17-08 que realiza el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, referente a la “ Contratación del Suministro e Instalación de Torre de Enlace para la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California”, las cuales son las siguientes:

RESPUESTA A CUESTIONARIOS
Licitante: PROMICOM, S.A. DE C.V.
Numero 1:

Partida 1.2 Se solicita visita al sitio para poder determinar los accesos, toma de energía, suministro de materiales, y evaluar el costo de acarreos en caso de que estos sean necesarios, 
Respuesta: No se considera necesaria, ya que se describe el sitio a detalle, se hace la aclaración que no se cuenta con energía eléctrica; el sitio se encuentra en el lado oeste en la parte mas alta de la sierra, en el Municipio de Ensenada, Baja California, y son aproximadamente 8 km. de terrecería, por lo que se requieren unidades de doble tracción.
Numero 2:

Partida 1.4 Se solicita como forma de pago el 50% de anticipo el cual se entregara la fianza por el monto entregado y 50% de finiquito similar al de las obras realizadas en las licitaciones pasadas.
Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a la forma de pago indicada en las bases de invitación.
Numero 3:

Partida 3.1 Se solicita la frecuencia del repetidor para entregar los equipos programados de fábrica.
Respuesta: La frecuencia del repetidor será proporcionada al licitante adjudicado.
Numero 4
Partida 3.1 Se solicita el cambio de torre de 24 m por marca Promicom ya que somos fabricantes de torres o bien los planos de la torre para fabricar una semejante. Se necesita determinar el área disponible de arriostre y la mecánica de suelos para poder analizar la cimentación, se solicita las cargas de diseño y velocidad de viento, se analizara la estructura de acuerdo al manual de diseño de obras civiles de CFE o que norma se utilizara para la revisión estructural confirmar si se necesita entrega de memoria de calculo.
Respuesta: La estructura y altura de la torre están determinadas por la marca de referencia, cualquier torre propuesta de marca distinta deberá cumplir con las mismas condiciones de calidad y resistencia.
Numero 5:

Partida 3.1 Para este tipo de estructuras es necesario contar con balizamiento nocturno, me podrían indicar que tipo y si es necesario entregar el dictamen de la DGAC.

Respuesta: No se requiere balizamiento nocturno, no se cuenta con energía eléctrica en el sitio de instalación.
Numero 6:

Partida 3.1 Me podrían confirmar si es necesario realizar sistema de tierras y pararrayos, en caso de ser afirmativo cual es la resistencia en Ohms solicitada.

Respuesta: No se requiere pararrayos.
Numero 7:

Partida 3.1 Se solicita un tiempo de entrega por lo menos de seis semanas debido al tiempo de entrega de los equipos y proceso contractivo de la cimentación e instalación.

Respuesta: No se acepta su propuesta deberá apegarse al plazo de tiempo indicado en las bases de invitación.
Sin otro particular por el momento, le agradezco la atención prestada al presente.

A T E N T A M E N T E

 JEFE DEL DEPTO. DE LICITACIONES E INVITACIONES DE LA

 ADQUISICIONES DE LA OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
C. JUAN FRANCISCO RIVERA GARCIA
C.c.p. Archivo





















2 de 2

