GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Nacional

Número 32065001-063-2023

“SERVICIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”

Bases de Licitación

INFORMACIÓN GENERAL

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCANTE:

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California en lo sucesivo denominado “La Convocante”, convoca a la Licitación Pública Nacional No. 32065001-063-2023 para la adjudicación del contrato plurianual a precio fijo relativo a la contratación del “SERVICIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”, en lo sucesivo denominado “Órgano Solicitante”, operación financiada con recursos autorizados en el artículo 43 del Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para los ejercicios fiscales 2023 a 2027, expedido por la H. XXIV Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 21 de diciembre de 2022.

2.- NORMATIVIDAD APLICABLE:

El procedimiento de licitación se substanciará con estricto apego a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “La Ley”, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “El Reglamento”, así como por las disposiciones y normas administrativas vigentes en la materia mismas que serán identificadas plenamente es el acto de su aplicación; en lo conducente y de manera supletoria se aplicará la Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California, en adelante “La Ley Supletoria”.

Además, los servicios ofertados por los licitantes deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas que se establecen en estas bases.

3.- PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR:

3.1 Únicamente pueden participar en la presente licitación personas físicas o morales de nacionalidad mexicana y que los servicios a adquirir sean producidos en el país, y cuenten por lo menos con un cincuenta por ciento de contenido nacional.

•	Que posean plena capacidad jurídica y no se encuentren impedidos civil, mercantil o administrativamente para ejercer plenamente sus derechos y cumplir sus obligaciones debiendo estar en posibilidad de proporcionar los servicios objeto del presente procedimiento de licitación y cumplir con todos los requisitos de estas bases.

3.2.- Requisitos que deben cumplir las personas que deseen participar en el presente procedimiento de licitación:

a).- Que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos humanos, técnicos, financieros suficientes y demás que sean necesarios para cumplir con la ejecución de los servicios solicitados en estas bases de licitación.

b).- Entregar en el acto de presentación y apertura de proposiciones sus ofertas por escrito mediante dos sobres cerrados identificando el número de la licitación y nombre o razón social del licitante e indicando cual corresponde a la propuesta técnica y cual a la económica.

Se aceptará el envío de propuestas mediante el servicio postal o  mensajería, quedando bajo responsabilidad de los licitantes que estas sean entregadas con acuse de recibo en tiempo y forma en el domicilio de “La Convocante” ubicado en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno ubicada en el tercer piso del edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la ciudad de Mexicali, Baja California  Mexicali, Baja California.

- Las que realicen el pago de las bases de licitación, debiendo cubrir el costo correspondiente por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional) En efectivo o cheque certificado a nombre de Gobierno del Estado de Baja California, depósito en cuenta bancaria número 0430-7259961 en Banamex, o transferencia interbancaria a la Clabe 002020043072599610. Desde la fecha de publicación de la convocatoria hasta el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones.

3.3.- No podrán participar aquellas personas o grupos de personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 de “La Ley”.

3.4.- Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de “La Convocante”, las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones; en este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para tal efecto haya sido designado por el grupo de personas cumpliendo los siguientes aspectos:

1.- Tendrán derecho a participar adquiriendo, alguno de los integrantes del grupo, solamente un ejemplar de las bases;

2.- Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio privado en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

a) 	Nombre y domicilio de las personas integrantes, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de la persona moral;

b) 	Nombre de los representantes legales de cada una de las personas agrupadas, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acrediten las facultades de representación;

c) 	La designación de un representante común; otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación;

d) 	La descripción de las partes objeto del contrato, que corresponderá, cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; y

e) 	Estipulación expresa de que cada uno de los suscriptores, quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

3.5 Los licitantes solo podrán presentar una proposición en la presente licitación.

3.6 Una vez entregadas las proposiciones, estas no podrán ser retiradas por los licitantes y permanecerán vigentes hasta la formalización de los contratos correspondientes.

4.- DE LOS SERVICIOS A LICITAR: DESCRIPCIÓN GENERAL Y CONDICIONES QUE DEBERÁN CUBRIR LOS LICITANTES EN SUS PROPOSICIONES.

Los licitantes deberán presentar su propuesta por la PARTIDA 1 debiendo cumplir con las especificaciones técnicas y condiciones señaladas a continuación:

4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS requeridas de los servicios a contratar.

Las especificaciones, características y condiciones de los servicios requeridos por “La convocante” se encuentran detalladas en el ANEXO TÉCNICO de éstas bases, mismas que deberán cumplir como mínimo las propuestas presentadas por los licitantes, en el entendido de que para la evaluación de las propuestas se tendrá en cuenta el cumplimiento mínimo de las especificaciones y condiciones indicadas en las presentes bases, por lo que los valores agregados no serán tomados en cuenta para la calificación correspondiente.

Los servicios que se oferten deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones y demás características que se indican en el ANEXO TÉCNICO de la presente licitación.

#### DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El objeto de esta licitación pública es la adjudicación del contrato que integra actividades a precio fijo para la contratación de los servicios necesarios para la actualización del código fuente y puesta a punto del Sistema Integral de Gestión Gubernamental de la Secretaría de Hacienda incluyendo puesta en operación y capacitación al personal. Dichas actividades implican la refactorización del código fuente de los sistemas de administración e información del “Órgano solicitante” que se enlistan a continuación, considerando sus módulos y las funcionalidades y procesos actuales.

Sistemas para registro del gasto:

(i)	Sistema de Bancos.

(ii)	Sistema de Bienes Muebles

(iii)	Sistema de Egresos

(iv)	Sist. de conciliaciones bancarias.

(v)	Sistema de Contabilidad

(vi)	Sist. de trámites presupuestales

(vii)	Sist. CIM Consolidación Est. Fin.

(viii)	Inversión Pública

Sistemas de ciclo de ingresos:

(i)	Sistema de Impuestos Estatales

(ii)	Sistema Padron de Identidad

(iii)	Sistema de Cajas

(iv)	Sistema de Cajas Servicio Publico

(v)	Sistema Créditos fiscales

(vi)	Sist. Padrón de contribuyentes

(vii)	Sistema de Ingresos

(viii)	Sistema Control Vehícular

La refactorización del código fuente tiene como objetivo que el Sistema Integral de Gestión Gubernamental actualice su base tecnológica para incrementar su estabilidad, seguridad, interoperabilidad y compatibilidad, así como ampliar considerablemente su vida útil.

La propuesta de los licitantes para las actividades de los servicios necesarios para la actualización del código fuente y puesta a punto del Sistema Integral de Gestión Gubernamental de la Secretaría de Hacienda, incluyendo puesta en operación y capacitación al personal, deberá considerar las especificaciones técnicas y entregables que se mencionan en las presentes Bases y su ANEXO TÉCNICO.

4.2 LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:

Los servicios y sus entregables deberán ser presentados en las Oficinas de la Subsecretaría de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Sistemas Institucionales del “Órgano solicitante”, ubicadas en el Sótano del Edificio del Poder Ejecutivo en Calzada Independencia # 994, Centro Cívico, en Mexicali, Baja California.

En esta ubicación se dará acuse de recibo a los entregables requeridos en el servicio, en horario de oficina (8.00 AM a 3.00 PM).

4.3.- VIGENCIA DEL CONTRATO, PLAZO Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS:

La vigencia del contrato comenzará a partir de la fecha de su suscripción y permanecerá vigente hasta la última fecha de pago considerada en el calendario de pagos que se incluye en el numeral 4.5 de las presentes Bases.

El plazo de ejecución y las fechas de entrega-recepción programadas de cada actividad necesaria para brindar los servicios son las siguientes:

- El 90% de los entregables de todos los subsistemas del ANEXO TÉCNICO, tienen que estar entregados previo al 15 de diciembre del 2024, siendo la relación:

  - Plan de Trabajo

  - Arquitectura del Sistema

  - Listado de Requerimientos

  - Reglas del Negocio

  - Interfaz Gráfica

  - Modelo Físico de la Base de Datos

  - Casos de Prueba

  - Código Fuente

  - Ejecutables de Sistema, y

- El 10% restante de los entregables de todos los subsistemas del ANEXO TÉCNICO, tienen que estar entregados el 31 de marzo del 2025, siendo la relación:

  - Documentación para manuales de usuario

  - Manual Técnico

El licitante será el único responsable de los servicios incluyendo, en su caso, puesta en operación y capacitación al personal del “Órgano Solicitante”. El licitante no podrá subcontratar a un tercero para las actividades necesarias para cumplir con los servicios objeto del contrato.

El licitante deberá cumplir con las actividades y los servicios dentro del plazo de ejecución y a más tardar en las fechas de entrega-recepción programadas que incluya en el Programa de Entrega de Servicios. Las fechas de entrega-recepción programadas sólo podrán ser prorrogadas si el licitante se encuentra impedido por cualquier caso fortuito o fuerza mayor por un periodo que no excederá al periodo de dicho retraso.

Los servicios y sus entregables serán recibidos a entera satisfacción del “Órgano solicitante” una vez que se realice la inspección de los mismos mediante la supervisión del inicio de los servicios y la que en forma permanente se realice.

El licitante adjudicado, realizará los servicios materia de estas bases de licitación con sus empleados, por lo que no será considerado para los efectos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo como intermediario o representante del “órgano solicitante”, en consecuencia el “Prestador de Servicio” se responsabiliza en forma directa con los empleados que contrate para la prestación, respecto al pago de salarios y otras prestaciones laborales, accidentes e incidentes de trabajo, enfermedades profesionales y todas aquellas obligaciones que señala la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral y demás disposiciones aplicables, asumiendo en este acto toda responsabilidad laboral, civil, penal o administrativa que se derive de sus trabajadores, eximiendo por lo tanto de dicha responsabilidad al “ Organo solicitante” y a “La convocante”.

4.4.- PERIODO DE GARANTÍA DE LOS SERVICIOS:

El periodo de garantía de los servicios será durante la vigencia del contrato y se otorgará a efecto de responder por vicios ocultos y defectos de fabricación que en su caso presenten durante la prestación del servicio asi como de sus entregables, de conformidad con lo siguiente:

La solución deberá solventar un plazo para corrección de defectos y vicios ocultos por un plazo de 12 meses a partir de la recepción del sistema en que se detecte la problemática.

Se espera que el servicio de atención de garantías cumpla con:

- Un proceso de atención sistematizado: método de atención para registrar incidentes y habilite seguimiento oportuno, que:

  - Proponga una ventana de servicio para recibir incidentes 7x24

  - Permita la clasificación con prioridad del incidente.

    - Alta prioridad: Afectación a múltiples usuarios en un sistema desplegado. Afectación a múltiples procesos de alto impacto de ingresos o egresos.

    - Media prioridad: Afectación a un usuario, o a un proceso con impacto en ingresos o egresos en un ambiente productivo.

    - Baja prioridad: Defecto detectado previo a despliegue productivo.

  - Permita documentar un diagnóstico correcto:

    - Descartar origen del defecto ó

    - Confirmar un defecto de solución de refactorización

  - Habilite la notificación y seguimiento sistemático del incidente.

- Niveles de servicio para la atención de vicios ocultos:

|  | Tiempo de respuesta | Tiempo para emitir diagnóstico | Tiempo para solventar defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta prioridad | < a 2 hrs | < a 8 hrs | < a 48 hrs |
| Media prioridad | < a 2 hrs | < a 24 hrs | < a 5 días hábiles |
| Baja prioridad | < a 24 hrs | < a 48 hrs | < a 10 días hábiles |

- Informe de cierre de incidentes confirmados:

  - Entrega de notas sobre procedimiento correctivo ó

  - Entrega de notas y archivos que corrija el defecto en códigos fuente.

  - Bitácora de tiempos y cumplimiento de nivel de servicio.

- Lista de contactos para escalar problemática, para casos que incumplan los niveles de servicio enlistados.

La solución deberá considerar el plazo de garantía para los vicios ocultos, cumplimiento con las características de atención y niveles de servicio requeridos.

4.5.- CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO

Los servicios ofertados deberán cotizarse y serán pagados en condición de precio fijo y en pesos mexicanos.

La contraprestación para el licitante bajo el contrato será el importe del contrato señalado en el presupuesto total presentado por el licitante en su propuesta. El “Órgano solicitante” pagará al proveedor la porción del monto del presupuesto total que corresponda a cada actividad necesaria para la prestación del servicio objeto del contrato una vez que el proveedor obtenga el Certificado de avance de servicios autorizados, conforme al siguiente Calendario de Pagos y en los términos del propio contrato.

Calendario de Pagos

| No. | Fecha de Facturación | Fecha de Pago | Porcentaje a pagar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29 de noviembre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 2.66% |
| 2 | 31 de diciembre de 2024 | 31 de enero de 2025 | 2.66% |
| 3 | 29 de enero de 2025 | 28 de febrero de 2025 | 2.66% |
| 4 | 28 de febrero de 2025 | 31 de marzo de 2025 | 2.66% |
| 5 | 31 de marzo de 2025 | 30 de abril de 2025 | 2.66% |
| 6 | 01 de mayo de 2025 | 31 de mayo de 2025 | 2.66% |
| 7 | 30 de mayo de 2025 | 30 de junio de 2025 | 2.66% |
| 8 | 01 de julio de 2025 | 31 de julio de 2025 | 2.66% |
| 9 | 01 de agosto de 2025 | 31 de agosto de 2025 | 2.66% |
| 10 | 29 de agosto de 2025 | 30 de septiembre de 2025 | 2.66% |
| 11 | 01 de octubre de 2025 | 31 de octubre de 2025 | 2.66% |
| 12 | 31 de octubre de 2025 | 30 de noviembre de 2025 | 2.66% |
| 13 | 01 de diciembre de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | 2.66% |
| 14 | 01 de enero de 2026 | 31 de enero de 2026 | 2.66% |
| 15 | 29 de enero de 2026 | 28 de febrero de 2026 | 2.66% |
| 16 | 29 de enero de 2026 | 28 de febrero de 2026 | 2.66% |
| 17 | 27 de febrero de 2026 | 31 de marzo de 2026 | 2.66% |
| 18 | 27 de febrero de 2026 | 31 de marzo de 2026 | 2.66% |
| 19 | 31 de marzo de 2026 | 30 de abril de 2026 | 2.66% |
| 20 | 31 de marzo de 2026 | 30 de abril de 2026 | 2.66% |
| 21 | 01 de mayo de 2026 | 31 de mayo de 2026 | 2.66% |
| 22 | 01 de mayo de 2026 | 31 de mayo de 2026 | 2.66% |
| 23 | 29 de mayo de 2026 | 30 de junio de 2026 | 2.66% |
| 24 | 29 de mayo de 2026 | 30 de junio de 2026 | 2.66% |
| 25 | 01 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 | 2.66% |
| 26 | 01 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 | 2.66% |
| 27 | 31 de julio de 2026 | 31 de agosto de 2026 | 2.66% |
| 28 | 31 de julio de 2026 | 31 de agosto de 2026 | 2.66% |
| 29 | 31 de agosto de 2026 | 30 de septiembre de 2026 | 2.66% |
| 30 | 31 de agosto de 2026 | 30 de septiembre de 2026 | 2.66% |
| 31 | 01 de octubre de 2026 | 31 de octubre de 2026 | 2.66% |
| 32 | 01 de octubre de 2026 | 31 de octubre de 2026 | 2.66% |
| 33 | 30 de octubre de 2026 | 30 de noviembre de 2026 | 2.66% |
| 34 | 01 de diciembre de 2026 | 31 de diciembre de 2026 | 2.66% |
| 35 | 31 de diciembre de 2026 | 31 de enero de 2027 | 2.66% |
| 36 | 29 de enero de 2027 | 28 de febrero de 2027 | 2.66% |
| 37 | 01 de marzo de 2027 | 31 de marzo de 2027 | 2.66% |
| 38 | 31 de marzo de 2027 | 30 de abril de 2027 | 0.532% |
| 39 | 30 de abril de 2027 | 31 de mayo de 2027 | 0.532% |
| 40 | 31 de mayo de 2027 | 30 de junio de 2027 | 0.516% |
|  |  | TOTAL | 100.00% |

El Proveedor deberá formular y presentar mensualmente al administrador del contrato en cada fecha entrega recepción parcial el Certificado de avance de servicios autorizados correspondiente a las actividades de los servicios validados y autorizados por el “Órgano solicitante”, a través del administrador del Contrato, de acuerdo con el procedimiento establecido en el contrato. El proveedor deberá presentar junto con dicho Certificado de avance de servicios autorizados, toda la documentación que acredite la procedencia del pago de los servicios.

El administrador del contrato efectuará la revisión a fin de asegurarse que el Certificado de avance de servicios autorizados que reciba corresponda a las actividades de los servicios brindados y autorizados y, en su caso, autorizará dicho Certificado de avance de servicios autorizados.

Una vez autorizadas las actividades de los  servicios brindados, así como el Certificado de avance de servicios autorizados por el administrador del contrato, el “Órgano solicitante”, a través de la Subsecretaría de Planeación, Presupuesto e Inversión, revisará y validará el cálculo del monto del Certificado de avance de servicios autorizados, así como los aspectos financieros y que el calendario de pagos establecido en dicho certificado esté calculado de acuerdo al contrato y, en su caso, autorizará el Certificado de avance de servicios autorizados.

Los Certificados de avance de servicios autorizados acreditan las actividades de los servicios que fueron autorizados por el administrador del contrato, por lo que representan compromisos irrevocables e incondicionales de pago por parte de “La convocante”. Para efectos de claridad, los Certificados de avance de servicios autorizados son los Certificados de Avance de los servicios formulados, de acuerdo al contrato, y presentados por el proveedor y autorizados por el administrador del contrato y el “Órgano solicitante”, a través de la Subsecretaría de Planeación, Presupuesto e Inversión, siendo que esta última se limitará a la validación del cálculo del monto del Certificado de avance de servicios autorizados, los aspectos financieros y que el calendario de pagos esté de acuerdo al contrato.

El Licitante ganador deberá facturar a nombre de:

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Dirección: CALZADA INDEPENDENCIA NO. 994, CENTRO CÍVICO, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

C.P.: 21000

R.F.C.: GEB-460319-4H7

El Proveedor tendrá la responsabilidad absoluta de obtener todo el financiamiento necesario para cumplir con las obligaciones bajo el contrato. En su caso, todo financiamiento deberá contemplar los pagos al proveedor por las actividades de los servicios brindados y autorizados por el administrador del contrato y de acuerdo al calendario de Pagos que se menciona en estas bases y el contrato.

“La convocante” no otorgará ningún anticipo ni pago por avance en las actividades de los servicios durante el periodo de ejecución.

5.- MODIFICACIÓN A LAS BASES Y NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:

5.1.- 	El Comité en cumplimiento de las disposiciones del artículo 30 de “La Ley”, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en las bases de la licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que se publique un aviso en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de circulación estatal y en medios electrónicos, a fin de que los interesados concurran ante la propia Convocante para conocer, de manera específica, las modificaciones respectivas; las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.

No será necesario hacer la publicación del aviso antes referido, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a más tardar dentro del plazo señalado se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la licitación.

Cualquier modificación a estas bases de licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación, y se harán del conocimiento de todos los licitantes en los términos del artículo 30 de “La Ley”.

5.2.- En cumplimiento de las disposiciones de la fracción VIII del artículo 28 de “La Ley”, se hace del conocimiento de los licitantes que ninguna de las condiciones contenidas en estas bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

6.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS:

Toda la documentación integrante de la propuesta deberá ser redactada en idioma español, y ser presentada en papel membretado del licitante u ostentar sello de la persona física o moral según corresponda, serán claras, legibles y detalladas, señalar en los Anexos el número y denominación del presente procedimiento; no deberán establecer ninguna condición, ni emplear abreviaturas o presentar raspaduras o enmendaduras; en cualquier caso debiendo identificarse plenamente el nombre o razón social del licitante y el de su representante legal según corresponda en términos de las disposiciones de los artículos 22 de “La Ley” y 30 de su Reglamento. Cada uno de los documentos que formen parte la proposición deberá contener la firma autógrafa del licitante o su representante legal, las proposiciones serán rechazadas cuando no sean firmadas por persona facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga, y en aquellas partes que, en su caso, determine el Comité.

La descripción, especificaciones técnicas y condiciones de los servicios incluyendo las condiciones de precio y pago se encuentran en los numerales 4.1 al 4.4 y ANEXO TÉCNICO de las presentes bases; los licitantes presentarán su propuesta técnica y económica de acuerdo a dichas especificaciones y condiciones considerando en las mismas la PARTIDA 1. La propuesta técnica por ningún motivo contendrá información referente a precios de los servicios ofertados, de lo contrario será desechada su proposición.

El licitante deberá acreditar que los servicios ofertados cumplen con las especificaciones solicitadas, mediante la presentación de su propuesta técnica de conformidad con lo contenido en los numerales 4.1 al 4.4 y ANEXO TÉCNICO de las presentes bases.

La “Convocante” se reserva el derecho de verificar los documentos presentados, con el propósito de confirmar la información contenida en ellos, en el entendido de que de no presentarlos conforme a lo solicitado afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

LA PROPOSICIÓN CONSTARÁ DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

6.1.-SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA

A).- COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE BASES de la presente licitación, documento que se hace exigible de acuerdo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 23 y la fracción II del artículo 26 de “El Reglamento”, la omisión de su presentación será causa suficiente para desechar la propuesta.

B).- PROPUESTA TÉCNICA: Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 1 de estas bases de licitación, la cual deberá presentarse de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones indicadas en los numerales 4.1 al 4.4 y ANEXO TÉCNICO de estas bases de licitación y deberá incluir todos los elementos necesarios con los que se pueda verificar que la planeación integral que se propone para brindar los servicios sea congruente con los requisitos de calidad, grado de complejidad y magnitud para llevar a cabo la actualización del código fuente y puesta a punto del sistema integral de gestión gubernamental de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California. Contendrá una explicación detallada de las especificaciones y características de los servicios solicitados asímismo deberá expresarse detalladamente el lugar, vigencia, plazo, condiciones y garantía de los servicios. En caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para desechar la propuesta.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los servicios ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por los servidores públicos presentes y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

C).- MANIFESTACIÓN DE FACULTADES: Documento en que el licitante por sí mismo o por conducto de su representante legal manifieste que cuenta con facultades para suscribir la propuesta y obligarse en los términos de las disposiciones del artículo 28 de “El Reglamento” de “La Ley”, pudiendo utilizar para ello el formato proporcionado en el Anexo 2 de estas bases de licitación, la cual deberá firmar el licitante o su representante legal según sea el caso, mismo que contendrá los siguientes datos:

1.- Cuando el licitante sea una persona física:

a) Nombre, domicilio, número de teléfono y correo electrónico;

b) Clave del Registro Federal de Contribuyentes; y

c) En su caso, el nombre de su apoderado o representante legal, número y fecha de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades correspondientes, señalando nombre, número, domicilio y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó.

2.- Cuando el licitante sea una persona moral, además de lo señalado en la fracción anterior, deberá indicar;

a) El objeto social de la empresa;

b) Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva, señalando nombre, número y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su, inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente, y relación del nombre de los socios que aparezcan en éstas; y

c) En su caso, las reformas o modificaciones al acta constitutiva, señalando nombre, número y ciudad del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente;

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

D).- IDENTIFICACIÓN.- presentar copia simple por ambos lados de identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición;

E).- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD: En la que el licitante manifieste por sí mismo o por conducto de su representante legal que, por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 3 de estas bases, la cual deberá firmar el licitante o su representante legal, de lo contrario será desechada su proposición.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

F).- MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES: Declarando bajo protesta de decir verdad que el licitante NO se ubica en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 49 de “La Ley”, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 4 de las presentes bases, requisito que se hace exigible en términos de las disposiciones del artículo 26 fracción III de “El Reglamento”.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

G).- MANIFESTACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, por lo que no existe conflicto de intereses para suscribir el contrato a celebrarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 fracción IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 5 de las presentes bases.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

H).- DECLARACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES: Manifestación bajo protesta de decir verdad que el licitante se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 6 de las presentes bases. Debiendo presentar opiniones de cumplimiento positiva emitidas por el SAT, IMSS e INFONAVIT con una antigüedad no mayor a 30 días a partir de la fecha en que se realice la Presentación y Apertura de Proposiciones Primera Etapa. El código QR de los documentos señalados deberá estar libre de cualquier sello, firma, o información escrita, ya que de no poder realizar el análisis de la información contenida en ellos será causa para desechar su propuesta.

Asimismo deberá presentar copia del pago de las Cuotas Obrero-Patronales ante el IMSS e INFONAVIT correspondientes al cuarto bimestre del 2023 y su respectiva cédula de determinación de cuotas y amortizaciones por la totalidad de la plantilla del personal con la que cuenta.

Dichos documentos serán utilizados en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento.

I).- DECLARACIÓN DE NACIONALIDAD.- Presentar escrito en el que bajo protesta de decir verdad, manifieste que es de nacionalidad mexicana y que la totalidad de los servicios que oferta y en su caso otorgará, son producidos en México y tienen un grado de contenido nacional de por lo menos el cincuenta por ciento, pudiendo utilizar el Anexo 7 de las presentes bases. Requisito que se hace exigible con fundamento en lo dispuesto en el artículo 24 del “Reglamento”.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento; la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla por incumplimiento del requisito señalado en las disposiciones legales antes citadas.

J).- CURRÍCULUM DEL LICITANTE: En el que describa la infraestructura con la que cuenta,   relación de clientes en la que se incluya el nombre, número y correo electrónico de contacto;  indique la ubicación de sus instalaciones, debiendo acreditar la ubicación de las mismas con un comprobante de domicilio reciente (no anterior a dos meses pudiendo ser recibo de pago de agua, energía eléctrica o teléfono), así mismo deberá acreditar contar con experiencia mediante la presentación de lo siguiente:

Experiencia del licitante:

- Copia simple de dos contratos que deberán ser impresos completamente y debidamente formalizados, ya sea con dependencias de la administración pública o con la iniciativa privada correspondientes al giro que se pretende contratar, en los que se indique el nombre de las partes, objeto del contrato, plazo estimado de ejecución, monto del contrato y lugar, fecha de firma del contrato. Cada uno de estos elementos deberá estar resaltado ya sea a través de folios o en color fluorescente.

- Original o copia del acta de Entrega Recepción o del acta de finiquito de cada contrato si es que este ya llegó a término.

- Para el caso de los contratos vigentes, se deberá entregar una constancia firmada por el contratante, donde se indique el estatus del contrato y el nivel de avance de las actividades contratadas.

- Los contratos que no se presenten acompañados por el acta de Entrega Recepción, acta finiquito, constancia de actividades o carta firmada por el contratante; no serán tomados en cuenta para la acreditación de la experiencia del licitante.

- En caso de que los licitantes tengan alguna restricción de confidencialidad, deberán entregar en original una certificación de parte del ente contratante firmada por funcionario competente donde haga constar 1) el objeto del contrato, 2) vigencia, 3) fecha de inicio y de términos y 4) grado de cumplimiento de obligaciones.

Capacidad del equipo técnico de licitante:

- Incluir la proposición del personal profesional y equipo técnico que sea adecuado, suficiente y necesario para llevar a cabo el servicio con la calidad óptima y cumpliendo con lo establecido en el contrato y las bases.

- Presentar en hoja membretada firmada por el representante legal, el organigrama propuesto para brindar los servicios indicando el número de empleados en cada puesto y las responsabilidades correspondientes a cada perfil. El licitante deberá incluir en el organigrama un perfil cuya responsabilidad sea el control de procesos para garantizar la calidad óptima y el cumplimiento de las fechas entrega-recepción programadas.

Experiencia de personal clave:

Documentación para constatar que se cuenta con el personal clave por parte del licitante, que deberá cumplir con los siguientes requerimientos mínimos de escolaridad y experiencia:

- Gestor de proyecto: El servicio requiere como requisito, contar con al menos 1 (uno) profesional que será responsable de coordinar y planificar el proceso de refactorización, así como de supervisar la comunicación, progreso y desempeño del equipo por cada requerimiento aprobado para ejecución de trabajos. Se requiere la comprobación de experiencia suficiente en gestión de proyectos de desarrollo de software y aplicación de metodologías de gestión de proyectos (como PMI, Agile, Scrum, etc.) a través de un Currículo Vitae con referencias y/o certificaciones comprobables. Cabe mencionar que el rol requiere de habilidades humanas implícitas, valorables a través de las referencias que se faciliten (liderazgo, capacidad para motivar y coordinar a los equipos, de comunicación para interactuar con diferentes miembros del equipo y partes interesadas, capacidad para gestionar recursos y riesgos del proyecto) y confirmación de colaboración formal vigente con la empresa proponente.

- Expertos en Power Builder: El servicio requiere como requisito, contar con al menos 2 (dos) expertos en Power Builder. Estos expertos requerirán colaborar con otros roles técnicos para asegurar que los requisitos necesarios de refactorización, puedan ser interpretados e implementados con certeza.  Para esto se requiere que se presenten Currículo Vitae de los expertos propuestos, considerando para ello la comprobación de experiencia suficiente que los acredite como expertos en la materia con referencias de proyectos ejecutados comprobables y confirmación de colaboración formal vigente con la empresa proponente.

- Analistas de sistemas: El servicio requiere como requisito, contar con al menos 2 (dos) profesionales en el análisis de sistemas, responsables de comprender la arquitectura actual de la plataforma en Power Builder, analizar y documentar los requisitos funcionales y no funcionales en términos que permita la refactorización ordenada de los sistemas. Para esto se requiere que se presenten Currículo Vitae de los profesionales propuestos, considerando para ello la comprobación de experiencia suficiente que los acredite como “analistas de sistemas”, con referencias de proyectos ejecutados comprobables y confirmación de colaboración formal vigente con la empresa proponente.

- Desarrolladores C#: El servicio requiere como requisito, contar con al menos 3 (tres) desarrolladores profesionales con experiencia en C#, .NET Framework y, preferiblemente, en la migración de aplicaciones desde otros lenguajes de programación. Estos desarrolladores serán responsables de implementar las funcionalidades que se especifiquen y de adaptar la funcionalidad de aplicaciones a las especificaciones técnicas requeridas. Para esto se requiere que se presenten Currículo Vitae de los profesionales propuestos, considerando para ello la comprobación de experiencia suficiente que los acredite como “Desarrollador C#”, con referencias de proyectos ejecutados y/o certificaciones comprobables y confirmación de colaboración formal vigente con la empresa proponente.

- Especialistas en bases de datos: El servicio requiere como requisito, contar con al menos 2 (dos) especialistas en Bases de datos, que supervisen la correcta implementación de las estructuras de datos, así como la compatibilidad con las nuevas especificaciones técnicas requeridas. Para esto se requiere que se presenten Currículo Vitae de los profesionales propuestos, considerando para ello la comprobación de experiencia suficiente que los acredite como “Especialista en Base de Datos” o “Administrador de Base de datos”, con referencias de proyectos ejecutados y/o certificaciones comprobables y confirmación de colaboración formal vigente con la empresa proponente.

- Especialistas en Pruebas Funcionales y técnicas: El servicio requiere como requisito, contar con al menos 3 (tres) especialistas con experiencia en metodologías de pruebas para software, que planeen, preparen y documente las pruebas funcionales y técnicas que reduzcan razonablemente los casos fortuitos y vicios ocultos que puedan derivar del servicio. Para esto se requiere que se presenten Currículo Vitae de los profesionales propuestos, considerando para ello la comprobación de experiencia suficiente que los acredite como “Especialista en Pruebas Funcionales y técnicas”, con referencias de proyectos ejecutados y/o certificaciones comprobables y confirmación de colaboración formal vigente con la empresa proponente.

Para cada uno de los puestos indicados en las viñetas anteriores, el licitante deberá presentar el currículum y documentación comprobatoria (títulos profesionales, cedulas profesionales) acreditando los puestos, firmado por el representante del licitante. La información deberá ser expuesta en el currículum de manera cronológica descendente. Dicho personal deberá estar incluido dentro de la cédula de determinación y amortizaciones de Cuotas Obrero-Patronales a la que hace mención el segundo párrafo del inciso H de este numeral.

Personal y servicio de soporte:

- El licitante deberá contar con personal de soporte técnico, de tal manera que se asegure el tiempo de respuesta en caso de que se presenten vicios ocultos, defectos de fabricación y/o desarrollo de los servicios brindados durante el periodo de garantía ofertado en su propuesta, el cual no podrá ser menor al plazo establecido en estas bases.

- El licitante deberá entregar un escrito en forma libre, en papel membretado, firmado por el representante legal del licitante en el que se indiquen los centros de servicio, numero de técnicos y su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el número telefónico y correo electrónico del proveedor para comunicar cualquier solicitud de reparación.

“La Convocante” se reserva el derecho de verificar los documentos presentados, con el propósito de confirmar la información contenida en ellos, en el entendido de que de no presentarlos conforme a lo solicitado afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Dichos documentos serán utilizados en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad técnica, administrativa y personal suficiente para brindar los servicios objeto de la presente licitación cumpliendo con las especificaciones y condiciones señaladas en estas bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

K).- PROGRAMA DE ENTREGA DE SERVICIOS:  de acuerdo con el formato OT1 (Programa de Ejecución) que se adjunta a estas bases como anexo 8. El licitante deberá presentar en forma de barras horizontales los meses en que se ejecutarán las actividades correspondientes a los servicios, incluyendo la puesta en operación, y se establecerán las fechas de entrega-recepción programadas, la cuales no podrán ser posteriores a la fecha de terminación del servicio. Asimismo, en el renglón % el licitante expresará en porcentaje el avance parcial programado en cada mes para cada una de las actividades, de modo que la sumatoria de un renglón debe ser 100.

Para la elaboración del programa de entrega de servicios, el licitante deberá considerar las actividades correspondientes a los servicios para la actualización del código fuente y puesta a punto del sistema integral de gestión gubernamental de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California.

Asimismo, el licitante deberá determinar en el programa de entrega de servicios la fecha de entrega-recepción programada para cada actividad considerando los entregables que se definen para cada actividad en el ANEXO TÉCNICO y el lugar en donde se prestarán los servicios.

L).- MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CADA UNO DE LOS SIGUIENTES TEMAS:

- Estar conforme en ajustarse a la legislación aplicable, incluyendo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, a los términos de las Bases, sus anexos y de la o las actas de la Junta de Aclaraciones.

- El haber considerado las especificaciones generales y particulares de los servicios que “La Convocante” le hubiere proporcionado.

M).- ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS:  Se recomienda que el licitante integre a su propuesta el formato Anexo 9 relación de documentos que contiene su propuesta técnica que servirá como acuse de recibo de los documentos que integran su propuesta y fueron entregados a “La Convocante”, la no presentación de este documento no será causa para desechar su proposición.

6.2.- EL SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONÓMICA:

Los licitantes cotizaran los servicios que propone, de conformidad con las condiciones indicadas en el numeral 4.5 de estas bases de licitación y de acuerdo con la información económica y financiera que se detalla en esta Sección. El licitante ganador deberá obtener bajo su exclusiva responsabilidad todo el financiamiento de deuda y capital requerido para llevar a cabo el servicio objeto del contrato, a partir de la fecha de inicio del contrato, durante el periodo de ejecución y hasta la fecha de terminación del contrato, tomando en cuenta que no habrá aval o garantía por parte del Gobierno del Estado de Baja California.

Cada licitante será el único responsable de la planeación fiscal y cumplimiento de las leyes aplicables en materia fiscal en relación con su participación en el proceso de licitación y la presentación de su propuesta. Asimismo, cada licitante, de resultar ganador de la licitación, será responsable del cumplimiento de sus obligaciones derivadas las leyes aplicables en materia fiscal como consecuencia de la celebración y cumplimiento del contrato, en la inteligencia que el importe del contrato en el presupuesto total no será ajustado por errores o deficiencias en la planeación fiscal subyacente de la Propuesta.

A continuación, se enlistan los formatos que cada licitante deberá llenar y acompañar en su Propuesta Económica:

A).- CAPACIDAD DE FINANCIAMIENTO: El licitante podrá presentar una carta de intención de financiamiento, por un monto no menor al 70% del monto del presupuesto total de su propuesta, emitida por una institución financiera regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La carta de intención de financiamiento deberá contemplar los derechos de cobro bajo el contrato como fuente de pago, única o adicional, del financiamiento y estar de acuerdo con el calendario de pago de los Certificados de Avance de los servicios autorizados. Dicha carta deberá ser emitida para este procedimiento de licitación, conteniendo  el número y denominación correspondiente.

Lo anterior en el entendido de que los Certificados de avance de servicios autorizados por el Administrador del Contrato y el Órgano Solicitante, a través de la Subsecretaría de Planeación, Presupuesto e Inversión, no estarán sujetos a deducción y/o retenciones y/o aplicación de penas convencionales, dado que representan una obligación de pago irrevocable e incondicional por parte del Órgano Solicitante. Por lo tanto, la obligación de pago documentada en el monto de los Certificados de avance de servicios autorizados persistirá incluso para el caso de terminación anticipada, rescisión administrativa o terminación por mutuo consentimiento del contrato.

El no presentar esta carta de intención de financiamiento, no será causa para desechar la proposición.

B).-PRESUPUESTO TOTAL, formato OE1 incluido en el anexo 10

En este formato el licitante presentará el importe del contrato ofertado por la totalidad de las actividades necesarias para brindar los servicios, incluyendo, en su caso, puesta en operación y capacitación al personal del “Órgano solicitante”, objeto del contrato y de acuerdo con las Bases. El importe del contrato en el Presupuesto Total de la Propuesta Económica del licitante ganador será la contraprestación que se deberá incluir en el contrato.

En el Presupuesto Total el licitante incluirá el importe de cada actividad correspondiente a los servicios objeto del contrato en pesos y dos decimales. Asimismo, el licitante escribirá el importe asignado a costos indirectos y por financiamiento, así como el cargo por utilidad. El impuesto al valor agregado correspondiente será incluido por separado.

C).- COSTO POR FINANCIAMIENTO, formato OE2 incluido en el anexo 11

El licitante deberá presentar el cálculo del costo por financiamiento incluido en el Presupuesto Total de acuerdo con el formato OE2 (Costo por Financiamiento) que se adjunta a estas Bases como anexo 11 y considerando la calendarización y el importe de los servicios propuesto en el Programa de Entrega de Servicios. En caso de que exista algún error de cálculo en la determinación del costo por financiamiento afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Para la determinación de los precios unitarios y  costos de financiamiento, el licitante deberá considerar necesariamente los costos directos e indirectos relacionados con el servicio materia de la contratación, incluyendo viáticos y/o en su caso, las primas correspondientes a los seguros y todos los costos relacionados para la entrega oportuna de los servicios en el lugar y condiciones establecidas en estas bases de licitación.

Así mismo, deberá precisar la condición de precio fijo durante la tramitación del presente procedimiento de licitación, la vigencia del contrato, así como en caso de prórrogas y convenios modificatorios al mismo, por lo que los precios ofertados no estarán sujetos a variación.

D).- PROPUESTA ECONÓMICA: Proporcionar toda la información contenida en el formato Anexo 12 de estas bases de licitación. Los montos indicados en este formato, deberán coincidir con aquellos establecidos en el formato de Presupuesto Total.

Dichos documentos serán utilizados en la evaluación de las propuestas para verificar que las condiciones económicas sean ofertadas en términos de las establecidas en estas bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Estos documentos serán rubricados por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

F).- ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS:  Se recomienda que el licitante integre a su propuesta el formato Anexo 13 relación de documentos que contiene su propuesta económica que servirá como acuse de recibo de los documentos que integran su propuesta y fueron entregados a “La Convocante”, la no presentación de este documento no será causa para desechar su proposición.

6.3.- PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROPOSICIÓN:

La proposición tendrá una vigencia obligatoria de cuando menos 45 (cuarenta y cinco) días naturales contados a partir de la fecha de su apertura.

En circunstancias excepcionales y debidamente justificadas “La Convocante” podrá solicitar que el licitante extienda el período de validez de sus proposiciones, en tal caso ambas circunstancias habrán de hacerse constar por escrito.

7.-   IDENTIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

La proposición será colocada dentro de dos sobres cerrados, uno conteniendo la propuesta técnica y otro la económica los cuales deberán ser debidamente identificados, mismos que el licitante deberá cerrar de manera inviolable.

Estará dirigido al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California al domicilio ubicado en Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calz. Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California, C.P. 21000; indicarán identificación de la licitación “SERVICIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA” y señalando la clave alfanumérica que tiene asignada 32065001-063-2023.

8.  ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

8.1 JUNTA DE ACLARACIONES.

El Comité podrá celebrar las juntas de aclaraciones que considere necesarias, atendiendo a las características de los servicios que se pretenden contratar, en las que solamente podrán formular aclaraciones las personas que hayan adquirido las bases correspondientes, lo que acreditarán mediante la exhibición de copia del comprobante de pago. En caso contrario, únicamente se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

“La Convocante” aclarará cualquier aspecto sobre el contenido de las bases de licitación, dando contestación a las dudas planteadas en los cuestionarios que previamente se hayan recibido y a las que fueren formuladas durante el desarrollo de la Junta de Aclaraciones, debiendo formular preguntas mediante escrito dirigido al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, debidamente suscrito por el licitante  o su representante legal y entregarlo en el domicilio ubicado en Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California C.P. 21000 adjuntando a su escrito versión digital editable misma que podrá ser entregada en un cd, o en un usb que será devuelto en el mismo momento de su entrega o al correo electrónico dgonzalezgo@baja.gob.mx

Para mayor agilidad, los cuestionarios serán recibidos a más tardar el día 27 de septiembre de 2023 por lo que el acto de Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día 28 de septiembre de 2023 a las 12:30 horas en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California.

Los cuestionamientos formulados por los interesados y las aclaraciones que se deriven de los mismos, así como las modificaciones que en su caso emita “La Convocante” constarán en el acta que al efecto se formule, misma que será firmada por los asistentes, sin que la falta de firma de alguno de ellos le reste validez o efectos, se entregará copia, y se pondrá al finalizar dicho acto, para efectos de su notificación, a disposición de los licitantes que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en la recepción de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de “La Convocante” en el domicilio indicado en el párrafo que antecede, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Cualquier modificación a estas bases de licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación, y se harán del conocimiento de todos los licitantes en los términos del artículo 30 de “La Ley”.

8.2 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Las proposiciones deberán ser presentadas  por los licitantes,  conforme a lo indicado en el artículo 31 de “La Ley” en la recepción de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California a más tardar a las 10:00 horas del día 09 de octubre de 2023, o enviarlas por servicio postal o mensajería quedando bajo la responsabilidad de los licitantes que sean entregadas con acuse de recibo en su debida oportunidad

Para lo cual el licitante participante deberá considerar llegar 15 minutos antes de la hora fijada en el párrafo anterior para la correcta recepción y registro de sus proposiciones.

El acto se llevará conforme a lo señalado en el artículo 32 de “La Ley” y 33 al 35 de “El Reglamento” de acuerdo a lo siguiente:

El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el servidor público designado por “La Convocante”, quien será el único facultado para aceptar o desechar las propuestas y, en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto.

“La Convocante” realizará el acto de presentación y apertura de proposiciones en su primera etapa a las 10:00 horas del día 09 de octubre de 2023 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California, durante el evento la revisión de la documentación presentada se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido y se desecharán las que hubieren omitido la presentación de alguno de los requisitos exigidos.

Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes, rubricarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente se hayan determinado en las bases de licitación, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de “La Convocante”.

De estimarlo necesario se podrá señalar nuevo lugar, fecha y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas.

Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de “La Convocante” en el domicilio  ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

El “Órgano solicitante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo “La convocante” dar a conocer el resultado de dicho analisis a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas económicas.

El acto de presentación y apertura de proposiciones segunda etapa tendrá verificativo a las 12:00 horas del día 16 de ocubre de 2023 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California. Una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y se dará lectura al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes rubricarán las propuestas económicas.

Se levantará acta de la segunda etapa, en la que se harán constar las propuestas económicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron y los fundamentos que sustenten la determinación; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de “La Convocante” en el domicilio  ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa, y podrá diferirse siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo, lo cual quedará asentado en el acta correspondiente a esta segunda etapa, para efectos de su notificación. También podrá hacerlo durante la evaluación técnica dentro del plazo indicado, notificando a los licitantes la nueva fecha. En ambos casos, no será necesario publicarlo en el Periódico Oficial del Estado.

El “Órgano solicitante” procederá a realizar la evaluación detallada de las ofertas económicas aceptadas comparando las condiciones ofrecidas por los licitantes en los cuadros comparativos que al efecto prepare, verificando que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases concursales, y formulará el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” mismo que le servirá a “La Convocante” como fundamento al fallo del procedimiento.

En los casos en que “La Convocante” advierta una notoria diferencia entre el precio de los servicios propuestos por el licitante y su costo en el mercado, podrá desechar la propuesta por estimarla insolvente de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 del “Reglamento”.

9.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

Una vez realizada la revisión cuantitativa de las propuestas el “Órgano solicitante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas aceptadas de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación:

a).- REVISIÓN DOCUMENTAL.- Verificación de la información contenida en los documentos presentados a efecto de determinar la solvencia de la propuesta en cuanto a los elementos de capacidad legal, técnica y administrativa.

b).- VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA, a efecto de verificar que los servicios ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones indicadas en estas bases, entendiéndose como estas últimas los elementos de oportunidad, calidad y garantías de los servicios propuestos.

c).- ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS.- En términos del presupuesto base y su costo en el mercado se determinará si los precios de los servicios ofertados resultan aceptables y que las condiciones ofrecidas por los licitantes coincidan con las señaladas en estas bases.

En caso de que no se indique el precio unitario en número y letra, en moneda nacional o la condición de precio fijo durante la tramitación del presente procedimiento de licitación, la vigencia del contrato, así como en caso de prórrogas y convenios modificatorios al mismo será causa suficiente para desechar la propuesta.

Si el monto de la propuesta económica discrepa con el monto obtenido del PRESUPUESTO TOTAL, formato OE1 incluido en el anexo 10, prevalecerán todos los importes y especificaciones señaladas en el PRESUPUESTO TOTAL, formato OE1 incluido en el anexo 10.

Cuando se presente un error de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de “La Convocante” y el “órgano solicitante”, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios totales y de financiamiento. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra. Las correcciones se harán constar en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, si el licitante no acepta la corrección de la propuesta, ésta se desechará.

Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones la adjudicación se hará mediante el procedimiento de insaculación (sorteo manual) que celebre “La Convocante” en el propio acto de fallo el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada los cuales serán depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador.

En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de licitación que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos, la inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

10.   DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE:

En la evaluación de las proposiciones se descalificará a los licitantes que incurran en alguna de las siguientes irregularidades:

a).- El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitación que afecte la solvencia de la propuesta, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley”.

No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación; así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichos requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

b).- Si se comprueba que algún licitante hubiere acordado con otro u otros elevar los precios de los servicios materia de la licitación o intervino en cualquier acuerdo que tenga por objeto obtener una ventaja sobre los demás licitantes, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley”.

c).- Se compruebe que el licitante se encuentra en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 49 de “La Ley”.

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

La adjudicación será por PARTIDA al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en estas bases y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y cuyo precio ofertado sea él más bajo de entre las propuestas económicas aceptadas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes, porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por “La Convocante”, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea más bajo, incluyendo en su caso, los porcentajes previstos en los artículos 8 y la fracción III del artículo 23 de “La Ley”.

En caso de que el precio sea el mismo, se adjudicará mediante el procedimiento de insaculación a que alude el artículo 33 de “La Ley”.

12. DERECHO DE LA CONVOCANTE DE MODIFICAR LAS CANTIDADES PREVIO AL ACTO DE FALLO ECONÓMICO.

“La Convocante” se reserva el derecho de disminuir o aumentar previo al acto de Fallo Económico, la cantidad de los servicios asignados, sin que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones y condiciones, en caso de que el licitante adjudicado no acepte dichas modificaciones su propuesta será desechada.

13.  FALLO DE LA LICITACIÓN:

13.1. El Fallo de la Licitación se dará a conocer en junta pública el 18 de octubre de 2023 a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del Edificio del Poder Ejecutivo Estatal, ubicado en: Calzada Independencia Número 994, Centro Cívico, de la ciudad de Mexicali, Baja California; en la que se dará a conocer el resultado de la evaluación de las propuestas así mismo se comunicará al licitante ganador la fecha y hora para la celebración del contrato respectivo.

13.2. En el fallo de la Licitación se plasmará el importe de las propuestas económicas derivado de la evaluación detallada de las mismas, y quedará comprendido dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa.

13.3. En el mismo acto del fallo o adjunta a la comunicación referida, “La Convocante” proporcionará por escrito a los licitantes, la información acerca de las razones por las cuales su propuesta, en su caso, no resultó ganadora; asimismo, se levantará el acta del fallo de la licitación, que firmarán los servidores públicos presentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos.

13.4. En junta pública se dará a conocer el fallo, al que libremente podrán asistir los licitantes aun cuando no hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

13.5. El Acta de Fallo estará a disposición de los licitantes a la finalización de dicho acto, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

14. MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACIÓN:

14.1. “La Convocante” podrá declarar desierta la licitación o alguna partida y emitirá una segunda convocatoria o invitación a cuando menos tres personas según corresponda cuando no exista alguna propuesta que hubiese cubierto los requisitos solicitados en las bases, o sus precios no sean aceptables conforme a la investigación de precios realizada, lo anterior por cada partida en lo individual, los resultados de dicha investigación se incluirá en el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” y se hará del conocimiento de los licitantes en el fallo correspondiente.

14.2. “La Convocante” podrá cancelar la licitación o alguna partida y emitirá una segunda convocatoria o invitación a cuando menos tres personas según corresponda en los siguientes casos:

a).- Por caso fortuito o fuerza mayor.- Entendiéndose como caso fortuito a los hechos producidos por la naturaleza imprevisibles e insuperables y fuerza mayor a los hechos producidos por el hombre que resulten irresistibles considerando aquellos impedimentos que resultan de una orden o de una prohibición que emane de  autoridad competente,  en ese rubro quedan comprendidas las leyes y decretos que afecten un producto prohibiendo su importación o exportación y que, por consiguiente, lo sustraen a las convenciones privadas.

b).- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas que extingan la necesidad de contratar los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “La Convocante”.

La determinación de dar por cancelada la licitación o partida, constará por escrito y se precisará el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.

15. FIRMA DEL CONTRATO:

La adjudicación del contrato obligará a “La convocante” y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el contrato dentro de los veinte días naturales siguientes al de la notificación del fallo, siendo en este caso un contrato a precio fijo y tiempo determinado.

Si la persona adjudicada en el fallo correspondiente no firmare el contrato por causas imputables a ella misma, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, “La Convocante” podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato no podrán cederse en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro del contrato, incluyendo el derecho de cobro sobre las actividades y servicios brindados que cuenten con la aprobación del administrador del contrato y se encuentren documentados por los Certificados de avance de servicios autorizadHos, y los ingresos derivados de dichos derechos de cobro y cualquier pago por la suspensión, recisión o terminación anticipación del contrato. Lo anterior en el entendido que dicha cesión deberá ser autorizada previamente por La Oficialía Mayor de Gobierno.

En el supuesto de que el licitante ganador no formalice el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos de los artículos 58 y 59 fracción I  de “La Ley”.

El licitante ganador se compromete a guardar la confidencialidad debida y por ende, a no divulgar ni dar a conocer a terceros distintos de “La Convocante” la información que con motivo de la celebración del contrato respectivo llegue a tener acceso.

A más tardar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de celebración del fallo de la licitación, se designará, mediante oficio delegatorio, a los servidores públicos de la Subsecretaria de Tecnologías de Información y Comunicaciones (el “Administrador del Contrato”) responsables de las actividades de inspección y supervisión al licitante ganador en el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato.  El Administrador del Contrato estará facultado para intervenir en cualquier actividad relacionada con los servicios. El Administrador del Contrato realizará las pruebas funcionales que estime necesarias para validar la correcta aplicación de los sistemas y procesos.

El licitante ganador deberá cooperar plenamente con el administrador del contrato, así como con cualquier tercero designado por este en relación con cualquiera de dichas actividades de inspección y supervisión.

El licitante ganador deberá contar, en todo momento durante la ejecución de las actividades necesarias para brindar los servicios, incluyendo, en su caso, puesta en operación y capacitación al personal del “Órgano solicitante” con un representante que actuará como Gerente de Proyecto. El Gerente de Proyecto deberá estar facultado para atender las solicitudes y aclaraciones del Administrador del Contrato, para ejecutar las actividades a que se refiere el Contrato y en general para actuar a nombre y por cuenta del Proveedor en todo lo referente al Contrato.

El Gerente de Proyecto deberá cumplir con la experiencia que se menciona en el numeral 6.1 inciso J, Gestor del proyecto.

16. GARANTÍAS QUE DEBEN CONSTITUIRSE: El licitante adjudicado deberá constituir garantía de cumplimiento del contrato en los siguientes términos:

16.1.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Deberá constituirse por el porcentaje que corresponda al monto total del contrato de acuerdo a las disposiciones de las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de septiembre de 2005 en relación directa con el artículo 26 inciso b) último párrafo de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 2 fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización , mediante póliza de fianza emitida por institución mexicana legalmente autorizada y entregarse a  “La Convocante” dentro de los 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese firmado el contrato, de acuerdo a la siguiente tabla:

| Monto del Pedido o Contrato en UMAS sin I.V.A. | % Mínimo de Garantía |
| --- | --- |
| De 0 umas a 2,000 umas | No Aplica |
| De 2,000.01 umas a 4,000 umas | 10 |
| De 4,000.01 umas a 13,000 umas | 10 |
| De 13,000.01 umas en adelante | 15 |

La garantía de cumplimiento se otorgará a favor del Gobierno del Estado de Baja California y podrá ser en cualquiera de las modalidades siguientes:

a)	Póliza de Fianza, la cual deberá observar lo indicado por la fracción I del Artículo 56 del “El Reglamento”.

b)	Cheque Certificado a nombre de la Secretaría de Hacienda del Estado.

c)	En efectivo, el cual deberá entregarse en las cajas recaudadoras de la Secretaría de Hacienda del Estado, entregando copia del recibo correspondiente a la Oficialía Mayor de Gobierno.

En caso de rescisión del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

La garantía de cumplimiento quedará sujeta a las condiciones siguientes:

- Garantizará el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del contrato y responderá por todas y cada una de las obligaciones asumidas así como de los defectos o vicios ocultos de los servicios prestados.

- Estará vigente hasta que los servicios hayan sido recibidos en su totalidad por el “Órgano solicitante” y durante el lapso de un año siguiente a su recepción, para responder de cualquier responsabilidad que resulte a cargo del prestador de los servicios, en favor de “La Convocante” derivada del contrato.

- En caso de prórroga de la vigencia del contrato, se entenderá que la póliza de fianza respectiva quedará prorrogada en concordancia con lo anterior, si la misma resulta por causa imputable al Proveedor.

- Para que sea cancelada la fianza será requisito indispensable la autorización de conformidad y por escrito de  “La convocante”.

- La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.

- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas.

17.	PENAS CONVENCIONALES:

En el contrato respectivo se pactarán penas convencionales para el caso de incumplimiento al contrato de acuerdo a las disposiciones de la Norma que establece los Lineamientos para la Aplicación y cálculo de Penas Convencionales en las Contrataciones de Bienes y Servicios de la Administración Pública de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de septiembre de 2005, por lo que en caso de que el prestador de servicios incumpla con los servicios contratados, se le sancionará con una pena convencional del equivalente al 1% (uno por ciento) del pago correspondiente por cada día natural de retraso hasta agotar el límite máximo de aplicación de la pena convencional, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato. Dicha pena se le descontará al prestador de servicios de las liquidaciones que deban hacérsele.

El monto de los Certificados de avance de servicios autorizados no será sujeto a penas convencionales, deducciones o retenciones y, en caso de terminación anticipada o rescisión del contrato deberán incluirse en los finiquitos correspondientes para su pago total de acuerdo al Contrato.

Si el Proveedor no brinda los servicios dentro del plazo establecido en el programa de entrega de servicios para cada actividad, las partes acuerdan que el licitante deberá pagar a la convocante las penas convencionales calculadas conforme al contrato a partir de cada fecha de entrega-recepción programada en el programa de entrega de servicios.

18.	MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:

“La Convocante” podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de servicios solicitados mediante modificaciones al contrato, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en el mismo y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente.

“La Convocante” se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas al proveedor comparadas con las establecidas originalmente en la presente licitación.

Cualquier modificación al contrato se formalizará por escrito, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el contrato, quien lo sustituya o quien esté facultado para ello.

De conformidad con lo establecido en el artículo 43, segundo párrafo, de “La Ley”, “La Contratante”, podrá autorizar ajustes al importe de suministro señalado en el Presupuesto Total en caso de que ocurran variaciones significativas en variables macroeconómicas que impacten directamente el costo de los servicios aun no brindados. Lo anterior en el entendido de que, el Proveedor deberá solicitar dichos ajustes presentando la evidencia, necesaria y suficiente, a satisfacción de “La Convocante”. Con excepción a lo señalado en este párrafo, la contraprestación es una cantidad fija que no está sujeta a incremento o decremento alguno bajo ninguna circunstancia.

19. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“La Convocante” podrá rescindir administrativamente el contrato sin necesidad de obtener resolución judicial en cualquier momento por incumplimiento a los compromisos pactados en el mismo. Dicha rescisión operará de pleno derecho, bastando para ello con que “La Convocante” cumpla el procedimiento establecido en el artículo 53 de “La Ley” y 66 de “El Reglamento”.

En caso de incumplimiento o violación por parte del Proveedor a cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en el contrato,  “La Convocante”  podrá optar entre exigir el cumplimiento o la rescisión administrativa del mismo, aplicando en ambos casos las penalizaciones que correspondan.

En caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, el “Órgano solicitante” realizará el pago total de todas las actividades de los servicios brindados que se encuentren autorizados por el administrador del contrato y estén documentados bajo los Certificados de avance de servicios autorizados de acuerdo con calendario de pago que se establece en cada Certificado de avance de servicios autorizados.

En virtud de lo anterior, los Certificados de avance de servicios autorizados son una obligación de pago irrevocable e incondicional; por ello dicha obligación de pago prevista en los Certificados de avance de servicios autorizados persistirá incluso para el caso de terminación anticipada o recisión administrativa del contrato. Asimismo, los Certificados de avance de servicios autorizados no estarán sujetos a deducciones y/o retenciones y/o aplicación de penas convencionales.

20. OTRAS ESTIPULACIONES

- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación o en las ofertas presentadas podrán ser negociadas.

- En caso de violación de derechos a la propiedad industrial la responsabilidad correrá a cargo del licitante.

- El procedimiento de Licitación que nos ocupa, se desarrollará de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, y todo lo no previsto en estas bases, se resolverá de conformidad con la normatividad antes citada.

21.  INCONFORMIDADES:

La autoridad competente para recibir y resolver cualquier inconformidad derivada de la presente licitación pública, es la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, de conformidad con las disposiciones de “La Ley” y “El Reglamento”, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California; los licitantes podrán inconformarse ante la Secretaría antes mencionada,  en los términos del Capítulo Séptimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

22. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

En los documentos que integran estas bases de licitación se detallan los servicios requeridos, el procedimiento de licitación y las condiciones contractuales; formando parte integrante de las mismas los siguientes anexos:

“Anexo 1”			Propuesta Técnica

##### “Anexo 2”			Manifiesto de Facultades

##### “Anexo 3”			Declaración de Integridad

##### “Anexo 4”			Manifiesto de impedimentos legales

##### “Anexo 5”			Manifestación de responsabilidades administrativas

##### “Anexo 6”			Manifestación sobre compromisos fiscales

“Anexo 7”		Declaración de Nacionalidad

“Anexo 8” 		Programa de entrega de servicios

“Anexo 9”		Acuse de recibo de documentación técnica

“Anexo 9”		Propuesta económica

##### “Anexo 10”		Presupuesto total

“Anexo 11” 		Costo por financiamiento

“Anexo 12”		Propuesta económica

“Anexo 13”		Acuse de recibo de documentación económica

“Anexo técnico”	Especificaciones técnicas de los servicios

El licitante deberá examinar minuciosamente y de manera previa a la presentación de sus proposiciones, todas y cada una de las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en las presentes bases de licitación y sus anexos en los que deberá plasmar el número y denominación que corresponde al presente procedimiento, si en su propuesta omite presentar información o documentos requeridos en las bases de licitación y sus anexos, o presenta una proposición que no se ajuste a lo requerido, y ello influya en la solvencia de su propuesta, esta será desechada

ANEXOS

ANEXO TÉCNICO

SERVICIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PARTIDA 1

Refactorización de los sistemas de Secretaría de Hacienda y otras dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California.

CANTIDAD

1

DESCRIPCIÓN

Refactorización de los sistemas que se enuncian a continuación, considerando para tal efecto las funcionalidades, requerimientos, entregables y especificaciones de servicio de garantías.

Los sistemas que forman parte del alcance son:

Sistemas para registro del gasto:

(i)	Sistema de Bancos.

(ii)	Sistema de Bienes Muebles

(iii)	Sistema de Egresos

(iv)	Sist. de conciliaciones bancarias.

(v)	Sistema de Contabilidad

(vi)	Sist. de trámites presupuestales

(vii)	Sist. CIM Consolidación Est. Fin.

(viii)	Inversión Pública

Sistemas de ciclo de ingresos:

(i)	Sistema de Impuestos Estatales

(ii)	Sistema Padron de Identidad

(iii)	Sistema de Cajas

(iv)	Sistema de Cajas Servicio Publico

(v)	Sistema Créditos fiscales

(vi)	Sist. Padrón de contribuyentes

(vii)	Sistema de Ingresos

(viii)	Sistema Control Vehícular

La refactorización de cada uno de estos sistemas considera reescribir las funcionalidades, apartados o secciones con las cuales cada uno de ellos realiza la operación, generación, registro y cálculos para todas las áreas de la Secretaría de Hacienda y otras dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y culminar con la información hacia el ciudadano y contribuyente físico o moral en su caso.

La refactorización de cada uno de estos sistemas deberá cumplir de forma general:

- Estar desarrollados para trabajar perfectamente con las bases de datos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California.

- Estar desarrollados igualmente para trabajar en red, con los esquemas de seguridad y concurrencia de datos aplicables.

- Ser compatible con cualquier navegador y contar con las características necesarias para ser adaptable y ajustable a cualquier dispositivo.

- Considerar los requerimientos funcionales y no funcionales enunciados en este Anexo Técnico.

- Considerar que la propiedad intelectual del nuevo código pasará a ser propiedad del Gobierno del Estado de Baja California, sin limitante alguno de uso para los fines que a este convenga, y en consecuencia la entrega completa e integra de códigos fuentes a la Subsecretaria de Tecnología de Información, Comunicaciones y Sistemas Institucionales (STICSI).

- Considerando que corresponde a una refactorización y no un desarrollo mismo, esta deberá realizarse respetando las funcionalidades y estructura operativa de cada sistema.

- Considerar que la solución de refactorización cumpla con:

  - La plataforma para base de datos es Oracle 11gR2.

  - El lenguaje de programación deberá ser C#.

  - La plataforma de desarrollo deberá ser .NET

  - Las consideraciones adicionales de codificación deberán ser aprobadas por la STICSI.

  - Y, que el proveedor considere hacer una transferencia de conocimiento de los modelos aplicados en la refactorización de cada sistema al personal que designe la STICSI y entregará material de apoyo correspondiente.

Alcance – Requerimientos Funcionales

A continuación se enlistan los requerimientos “Funcionales” que formarán parte del alcance del servicio:

| CLASIFICACIÓN | No. | SISTEMA | Sec. | DESCRIPCION DE ALCANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistemas para registro del gasto |  |  |  |  |
|  | (i) | Sistema de Bancos. |  |  |
|  |  |  | 001 | 1. Procesos operativos |
|  |  |  | 002 | 1.1. Captura de Movtos. |
|  |  |  | 003 | 1.2. Carga de Pólizas. |
|  |  |  | 004 | 1.2.1.Varias. |
|  |  |  | 005 | 1.2.2.Afectación de Saldos por Nóminas. |
|  |  |  | 006 | 1.2.3.Afectación de Saldos por Ajustes. |
|  |  |  | 007 | 1.2.4.Afectación de Saldos por Gasto Corriente. |
|  |  |  | 008 | 1.2.5.Afectación de Saldos por Tesorería. |
|  |  |  | 009 | 1.3. Desaplicar Póliza. |
|  |  |  | 010 | 1.3.1.Archivo. |
|  |  |  | 011 | 1.3.2.Automática. |
|  |  |  | 012 | 1.4. Póliza Contable. |
|  |  |  | 013 | 1.4.1.Póliza Contable Ingreso. |
|  |  |  | 014 | 1.4.2.Cancela Póliza Contable Ingreso. |
|  |  |  | 015 | 1.4.3.Póliza Contable Egreso. |
|  |  |  | 016 | 1.4.4.Cancela Póliza Contable Egreso. |
|  |  |  | 017 | 1.5. Cierre de Mes. |
|  |  |  | 018 | 1.6. Baja de Lote. |
|  |  |  | 019 | 1.7. Captura de Tesorería. |
|  |  |  | 020 | 1.8. Fichas de Depósito. |
|  |  |  | 021 | 1.8.1.Registro de Fichas de Deposito (Lote). |
|  |  |  | 022 | 1.8.2.Registro de Comisiones Bancarías. |
|  |  |  | 023 | 1.9. Reinicializar Ejercicio. |
|  |  |  | 024 | 2. Consultas. |
|  |  |  | 025 | 2.1. Saldo Diario. |
|  |  |  | 026 | 2.2. Día de Captura. |
|  |  |  | 027 | 2.3. Pólizas Aplicadas. |
|  |  |  | 028 | 2.4. Tipo de Cambio. |
|  |  |  | 029 | 2.5. Comprobante de Pago. |
|  |  |  | 030 | 2.6. Pólizas Bloqueadas. |
|  |  |  | 031 | 3. Reportes. |
|  |  |  | 032 | 3.1. Saldos Bancarios. |
|  |  |  | 033 | 3.2. Saldos al Cierre por Día. |
|  |  |  | 034 | 3.3. Posición en Bancos. |
|  |  |  | 035 | 3.4. Pólizas. |
|  |  |  | 036 | 3.4.1.Manuales (Lotes). |
|  |  |  | 037 | 3.4.2.Automáticas. |
|  |  |  | 038 | 3.4.3.Ingresos – Egresos. |
|  |  |  | 039 | 3.4.4.Pendientes Traspaso Contabilidad. |
|  |  |  | 040 | 3.4.5.Traspasadas a Contabilidad. |
|  |  |  | 041 | 3.5. Bancos por Aplicar. |
|  |  |  | 042 | 3.6. Tesorería. |
|  |  |  | 043 | 3.7. Saldos Comparativos de Bancos vs Contabilidad. |
|  |  |  | 044 | 3.8. Cheques Cancelados SEBS. |
|  |  |  | 045 | 3.9. Cheques Cancelados ISEP. |
|  |  |  | 046 | 3.10. Libramiento de Egresos. |
|  |  |  | 047 | 4. Catálogos. |
|  |  |  | 048 | 4.1. Cuenta Contable. |
|  |  |  | 049 | 4.1.1.Contable. |
|  |  |  | 050 | 4.1.1.1. Ejercicio. |
|  |  |  | 051 | 4.2. Cuenta Bancaria. |
|  |  |  | 052 | 4.2.1.Bancos. |
|  |  |  | 053 | 4.2.2.Cuentas Bancarias. |
|  |  |  | 054 | 4.2.3.Tipo Cuenta. |
|  |  |  | 055 | 4.2.4.Tipo Recurso. |
|  |  |  | 056 | 4.2.5.Unidad Administrativa. |
|  |  |  | 057 | 4.3. Oficinas Recaudadoras. |
|  |  |  | 058 | 4.4. Conceptos Tesorería. |
|  |  |  | 059 | 4.4.1.Grupos. |
|  |  |  | 060 | 4.4.2.Conceptos. |
|  |  |  | 061 | 4.5. Usuarios del Sistema. |
|  |  |  | 062 | 4.6. Mantenimiento Acceso – Rol. |
|  |  |  | 063 | 4.7. Póliza. |
|  |  |  | 064 | 4.7.1.Tipo Origen. |
|  |  |  | 065 | 4.7.2.Tipo Movimiento. |
|  |  |  | 066 | 4.7.3.Tipo Póliza. |
|  |  |  | 067 | 4.7.4.Tipo Referencia. |
|  |  |  | 068 | 4.7.5.Tipo Afectación. |
|  |  |  | 069 | 4.8. Días Inhábiles. |
|  |  |  | 070 | 4.9. Ficha Bancaria. |
|  |  |  | 071 | 4.9.1.Tipo Ficha. |
|  |  |  | 072 | 4.9.2.Formato de Ficha. |
|  |  |  | 073 | 4.9.3.Detalle de Ficha. |
|  |  |  | 074 | 4.9.4.Status de Ficha. |
|  |  |  | 075 | 4.9.5.Carga de Imagen de Formato. |
|  |  |  | 076 | 5. Ayuda. |
|  |  |  | 077 | 5.1. Ayuda en línea. |
|  |  |  | 078 | 5.2. Acerca de |
|  | (ii) | Sistema de Bienes Muebles |  |  |
|  |  |  | 001 | 1. Procesos Operativos |
|  |  |  | 002 | 1.1. Recepción. |
|  |  |  | 003 | 1.1.1. Recepción de Bienes. |
|  |  |  | 004 | 1.1.2. Modificación Recepción. |
|  |  |  | 005 | 1.1.3. Situación Fact. incorrecta. |
|  |  |  | 006 | 1.1.4. Sust. Fact. Bienes Rechazados. |
|  |  |  | 007 | 1.1.5. Cancelación de Recepción. |
|  |  |  | 008 | 1.1.6. Contra Recibo. |
|  |  |  | 009 | 1.1.7. Genera Contrarrecibo. |
|  |  |  | 010 | 1.1.8. Cancela Contrarrecibo. |
|  |  |  | 011 | 1.1.9. Rechazos Egresos. |
|  |  |  | 012 | 1.1.10. Paquete Egresos. |
|  |  |  | 013 | 1.1.11. Detención o Pago Contrarrecibos. |
|  |  |  | 014 | 1.1.12. Sust. Artículos. |
|  |  |  | 015 | 1.2. Bienes. |
|  |  |  | 016 | 1.2.1. Asigna Inventario. |
|  |  |  | 017 | 1.2.2. Cambio Datos del Bien |
|  |  |  | 018 | 1.2.3. Complem. Inv. Inicial. |
|  |  |  | 019 | 1.3. Certificación. |
|  |  |  | 020 | 1.3.1. Certificación. |
|  |  |  | 021 | 1.3.2. Reactivación. |
|  |  |  | 022 | 1.4. Pedidos. |
|  |  |  | 023 | 1.4.1. Impresión. |
|  |  |  | 024 | 1.5. Autorización. |
|  |  |  | 025 | 1.5.1. Trámites. |
|  |  |  | 026 | 1.5.2. Facturas. |
|  |  |  | 027 | 1.6. Resguardos. |
|  |  |  | 028 | 1.6.1. Resguardo. |
|  |  |  | 029 | 1.6.2. Cambio de Resguardo. |
|  |  |  | 030 | 1.7. Cancelación de Resguardo. |
|  |  |  | 031 | 1.7.1. Cancelación de Resguardo. |
|  |  |  | 032 | 1.7.2. Resguardos Automáticos. |
|  |  |  | 033 | 1.7.3. Resguardo p/ Baja Masivo. |
|  |  |  | 034 | 1.8. Bajas |
|  |  |  | 035 | 1.8.1. Definitiva. |
|  |  |  | 036 | 1.8.2. Masiva. |
|  |  |  | 037 | 1.9. Autocontrol. |
|  |  |  | 038 | 1.9.1. Cambio Ub. Física. |
|  |  |  | 039 | 1.9.2. Actualización de bienes. |
|  |  |  | 040 | 1.10. Póliza Contable. |
|  |  |  | 041 | 1.10.1. Póliza. |
|  |  |  | 042 | 1.10.2. Cambio Aplicación Póliza. |
|  |  |  | 043 | 1.10.3. Generación de Saldos. (No abrió) |
|  |  |  | 044 | 1.10.4. Reenvío de Pólizas. |
|  |  |  | 045 | 1.11. Levantamiento Físico. |
|  |  |  | 046 | 1.11.1. Programación. |
|  |  |  | 047 | 1.12. Digitalización. |
|  |  |  | 048 | 1.12.1. Digitalizar. |
|  |  |  | 049 | 1.12.2. Consultar. |
|  |  |  | 050 | 2. Consultas. |
|  |  |  | 051 | 2.1. Datos del bien. |
|  |  |  | 052 | 2.2. Seguimiento de Factura. |
|  |  |  | 053 | 2.3. Detalle del Resguardo. |
|  |  |  | 054 | 2.4. Artículos. |
|  |  |  | 055 | 2.5. Empleados. |
|  |  |  | 056 | 2.6. Historial. |
|  |  |  | 057 | 2.6.1. Bien |
|  |  |  | 058 | 2.6.2. Resguardo. |
|  |  |  | 059 | 2.7. Cambio Resguardante. |
|  |  |  | 060 | 2.8. Recepción de Pedidos. |
|  |  |  | 061 | 3. Reportes. |
|  |  |  | 062 | 3.1. Bienes. |
|  |  |  | 063 | 3.2. Bienes por Tipo de Articulo. |
|  |  |  | 064 | 3.3. Bienes Bloqueados. |
|  |  |  | 065 | 3.4. Bienes Personal de Baja. |
|  |  |  | 066 | 3.5. Actas. |
|  |  |  | 067 | 3.6. Movimientos. |
|  |  |  | 068 | 3.7. Cambios de Resguardo. |
|  |  |  | 069 | 3.8. Contable. |
|  |  |  | 070 | 3.8.1. Paquete Egresos. |
|  |  |  | 071 | 3.8.2. Pre Póliza Contable. |
|  |  |  | 072 | 3.8.3. Póliza Contable. |
|  |  |  | 073 | 3.8.4. Mensual. |
|  |  |  | 074 | 3.8.5. Depreciación Anual. |
|  |  |  | 075 | 3.8.6. Comparativo Rec/Contab. |
|  |  |  | 076 | 3.8.7. Bienes sin contabilizar. |
|  |  |  | 077 | 3.8.8. Edo. Demostrativo. |
|  |  |  | 078 | 3.8.9. Edo Demostrativo Detallado. |
|  |  |  | 079 | 3.8.10. Edo. Demost. Ramo. |
|  |  |  | 080 | 3.8.11. Bienes Activos Contabilizados. |
|  |  |  | 081 | 3.8.12. Libro de Inventarios Depreciados de BM. |
|  |  |  | 082 | 3.8.13. Depreciación. |
|  |  |  | 083 | 3.8.14. Libro de Inventarios de BM para CONAC. |
|  |  |  | 084 | 3.8.15. Trámites incompletos. |
|  |  |  | 085 | 3.8.16. Sin resguardo – sin certificar. |
|  |  |  | 086 | 3.8.17. Fact. Sin contrarecibo. |
|  |  |  | 087 | 3.8.18. Documentos sin digitalizar. |
|  |  |  | 088 | 3.9. Levantamiento Físico. |
|  |  |  | 089 | 3.9.1. Resultado: Levantamiento de Bienes Activos. |
|  |  |  | 090 | 3.9.2. Resultado: Levantamiento por Status. |
|  |  |  | 091 | 3.9.3. Resultado: Levantamiento Físico. |
|  |  |  | 092 | 3.10. Acta de Liberación. |
|  |  |  | 093 | 3.11. Pedidos Recibidos. |
|  |  |  | 094 | 3.12. Bienes Activos de Consumo. |
|  |  |  | 095 | 3.13. Pedidos pendientes por recibir. |
|  |  |  | 096 | 3.14. Resguardos Automáticos. |
|  |  |  | 097 | 3.14.1. Reimpresión Resguardos Automáticos. |
|  |  |  | 098 | 3.15. Pedidos Pendientes y Parciales. |
|  |  |  | 099 | 3.16. Entrega Recepción. |
|  |  |  | 100 | 3.17. Proveedores Penalizados. |
|  |  |  | 101 | 3.18. Bienes Recibidos por Periodo. |
|  |  |  | 102 | 4. Catálogos. |
|  |  |  | 103 | 4.1. Proveedores. |
|  |  |  | 104 | 4.2. Edificio. |
|  |  |  | 105 | 4.3. Ubicación Física. |
|  |  |  | 106 | 4.4. Usuarios. |
|  |  |  | 107 | 4.4.1. Alta. |
|  |  |  | 108 | 4.4.2. Acceso. |
|  |  |  | 109 | 4.4.3. Asigna Rol. |
|  |  |  | 110 | 4.4.4. Errores. |
|  |  |  | 111 | 4.5. Responsables Externos. |
|  |  |  | 112 | 4.6. Autorizaciones. |
|  |  |  | 113 | 4.6.1. Facturas. |
|  |  |  | 114 | 4.6.2. Trámites. |
|  |  |  | 115 | 4.6.3. Órdenes trámites. |
|  |  |  | 116 | 4.7. Tipo_movtos. |
|  |  |  | 117 | 4.8. Cta. Contable. |
|  |  |  | 118 | 4.9. Status de Bien. |
|  |  |  | 119 | 4.10. Desbloqueo de Usuario. |
|  |  |  | 120 | 4.11. Partidas Indirectas. |
|  |  |  | 121 | 4.12. Responsables por Área de Recepción. |
|  |  |  | 122 | 4.13. Parámetros. |
|  |  |  | 123 | 4.14. Responsables para Resguardos Automáticos. |
|  |  |  | 124 | 4.15. Estatus Levantamiento. |
|  |  |  | 125 | 4.16. Ayuda. |
|  |  |  | 126 | 4.16.1. Ayuda en línea. |
|  |  |  | 127 | 4.17. Acerca de… |
|  |  |  | 128 | 4.18. Inicialización de Secuencias Momentos. |
|  |  |  | 129 | 4.19. Cancela Momentos. |
|  |  |  | 130 | 4.20. Momentos Faltantes. |
|  | (iii) | Sistema de Egresos |  |  |
|  |  |  | 001 | 1. Procesos operativos |
|  |  |  | 002 | 1.1. Seleccionar Trámite. |
|  |  |  | 003 | 1.2. Asignar Número de Comprobante. |
|  |  |  | 004 | 1.3. Asignar Banco – Cuenta – Forma de Pago. |
|  |  |  | 005 | 1.4. Autorizar pagos. |
|  |  |  | 006 | 1.4.1.Cuentas por pagar. |
|  |  |  | 007 | 1.4.2.Protección de cheques. |
|  |  |  | 008 | 1.5. Imprimir Cheques. |
|  |  |  | 009 | 1.6. Generar Archivo. |
|  |  |  | 010 | 1.6.1.Pago Electrónico. |
|  |  |  | 011 | 1.6.2.Protección de Cheques. |
|  |  |  | 012 | 1.7. Asignar Número de Comprobante de Pago. |
|  |  |  | 013 | 1.7.1.Cheques. |
|  |  |  | 014 | 1.7.2.Pago Electrónico |
|  |  |  | 015 | 1.8. Generar Póliza. |
|  |  |  | 016 | 1.9. Aplicar Pago. |
|  |  |  | 017 | 1.9.1.Cheques. |
|  |  |  | 018 | 1.9.2.Cadenas Productivas. |
|  |  |  | 019 | 1.10. Cancelar. |
|  |  |  | 020 | 1.10.1. Activar / Rechazar Trámite. |
|  |  |  | 021 | 1.10.2. Cancelar Fracciones. |
|  |  |  | 022 | 1.10.3. Cancelar Por Reposición. |
|  |  |  | 023 | 1.10.4. Cancelación Masiva. |
|  |  |  | 024 | 1.11. Programar Pagos / Cierre. |
|  |  |  | 025 | 1.11.1. Programar Pagos. |
|  |  |  | 026 | 1.11.2. Programar Cierre. |
|  |  |  | 027 | 1.12. Aplicación del Gasto. |
|  |  |  | 028 | 1.12.1. Seleccionar. |
|  |  |  | 029 | 1.12.2. Asignar Comprobante. |
|  |  |  | 030 | 1.12.3. Generar Póliza. |
|  |  |  | 031 | 1.13. Póliza Manual Cuenta por Pagar. |
|  |  |  | 032 | 1.14. Generar Histórico de Facturas Fraccionados. |
|  |  |  | 033 | 2. Consultas. |
|  |  |  | 034 | 2.1. Trámite. |
|  |  |  | 035 | 2.2. Versión. |
|  |  |  | 036 | 2.3. Archivos. |
|  |  |  | 037 | 2.4. Pólizas Pasivas. |
|  |  |  | 038 | 2.5. Bitácora. |
|  |  |  | 039 | 2.6. Cuentas por pagar. |
|  |  |  | 040 | 3. Reportes. |
|  |  |  | 041 | 3.1. Relación de Trámites. |
|  |  |  | 042 | 3.2. Relación de Cheques por Status. |
|  |  |  | 043 | 3.3. Pagos Electrónicos. |
|  |  |  | 044 | 3.4. Movimientos por Beneficiario. |
|  |  |  | 045 | 3.5. Movimientos por Banco. |
|  |  |  | 046 | 3.6. Descuentos Sobre Trámites Normales. |
|  |  |  | 047 | 3.7. Comparativo de Trámites. |
|  |  |  | 048 | 3.8. Autorización de Transferencia Electrónica. |
|  |  |  | 049 | 3.9. Dispersión Electrónica. |
|  |  |  | 050 | 3.10. Cadenas Productivas. |
|  |  |  | 051 | 3.11. Relación de Cheques por Precierres. |
|  |  |  | 052 | 3.12. Indicadores. |
|  |  |  | 053 | 3.12.1. Forma de Pago. |
|  |  |  | 054 | 3.12.2. Pago Promedio. |
|  |  |  | 055 | 3.13. Diferencias en Pólizas. |
|  |  |  | 056 | 3.14. Impuesto Retenido en Trámites. |
|  |  |  | 057 | 3.15. Trámites Pasivos. |
|  |  |  | 058 | 3.15.1. Creación de Pasivos. |
|  |  |  | 059 | 3.15.2. Liquidación de Pasivos. |
|  |  |  | 060 | 3.15.3. Cheques Liberados para Pago. |
|  |  |  | 061 | 3.15.4. Pagos Emitidos para Entrega Al Archivo Central. |
|  |  |  | 062 | 3.15.5. Cuentas por Pagar. |
|  |  |  | 063 | 3.15.6. Movimientos Auxiliar CXP. |
|  |  |  | 064 | 3.15.7. Beneficiario. |
|  |  |  | 065 | 3.15.8. Consulta Folio – Trámite. |
|  |  |  | 066 | 3.15.9. Concentrado por Cuentas – Beneficiario. |
|  |  |  | 067 | 3.15.10. Antigüedad de Saldos. |
|  |  |  | 068 | 3.15.11. Auxiliar vs Contabilidad. |
|  |  |  | 069 | 3.15.12. Terceros MAGISTERIO Clave de Descuento. |
|  |  |  | 070 | 3.16. Reportes de Trámites Recibidos. |
|  |  |  | 071 | 3.17. Reporte por Código Presupuestal. |
|  |  |  | 072 | 3.18. Archivo Central. |
|  |  |  | 073 | 3.18.1. Reporte de Pagos Emitidos / Creación Cuentas por Pagar. |
|  |  |  | 074 | 3.19. Informes. |
|  |  |  | 075 | 3.19.1. Cifras por Partida. |
|  |  |  | 076 | 3.19.2. SAT |
|  |  |  | 077 | 3.19.3. Pagos Programados y Pendientes. |
|  |  |  | 078 | 3.20. Cancelación del Devengado (Masivo). |
|  |  |  | 079 | 3.20.1. Por Rechazar. |
|  |  |  | 080 | 3.20.2. Rechazados. |
|  |  |  | 081 | 3.20.3. Cifras Totales. |
|  |  |  | 082 | 3.20.4. Trámites Cancelado (Masivo). |
|  |  |  | 083 | 3.21. Protección de Cheque. |
|  |  |  | 084 | 3.21.1. Archivos de Protección de Cheque. |
|  |  |  | 085 | 3.21.2. Relación de Trámites para Autorizar. |
|  |  |  | 086 | 3.22. Trámites por Partida. |
|  |  |  | 087 | 4. Catálogos. |
|  |  |  | 088 | 4.1. Calendario. |
|  |  |  | 089 | 4.2. Clase de Trámite. |
|  |  |  | 090 | 4.3. Chequera. |
|  |  |  | 091 | 4.4. Criterio de Cuenta. |
|  |  |  | 092 | 4.4.1.Criterio de Pago. (No abrió) |
|  |  |  | 093 | 4.4.2.Formato de Cheque. (No abrió) |
|  |  |  | 094 | 4.4.3.Día Inhábil. (No abrió) |
|  |  |  | 095 | 4.4.4.Beneficiarios. |
|  |  |  | 096 | 4.5. Oficina. |
|  |  |  | 097 | 4.6. Parámetros. |
|  |  |  | 098 | 4.7. País. |
|  |  |  | 099 | 4.8. Banco Nacional. |
|  |  |  | 100 | 4.9. Equivalencia de Bancos. |
|  |  |  | 101 | 4.10. Plaza. |
|  |  |  | 102 | 4.11. Tipo de Pago. |
|  |  |  | 103 | 4.12. Formato Electrónico. |
|  |  |  | 104 | 4.13. Proveedor en Cadenas Productivas. |
|  |  |  | 105 | 4.14. Intermediario. |
|  |  |  | 106 | 4.15. Interfaces. |
|  |  |  | 107 | 4.16. Formato de Bancos. |
|  |  |  | 108 | 4.17. Fuente de Financiamiento. |
|  |  |  | 109 | 4.18. Mantenimiento a Documentos. (No abrió) |
|  |  |  | 110 | 4.19. Código Programático por Cuenta Bancaria. |
|  |  |  | 111 | 4.20. Mantenimiento a Longitud de Código. |
|  |  |  | 112 | 4.21. Mantenimiento Usuarios – Beneficiarios. |
|  |  |  | 113 | 4.22. Mantenimiento Pago a IF de CP. |
|  |  |  | 114 | 4.23. Mantenimiento Acceso – Rol. |
|  |  |  | 115 | 4.24. Mantenimiento a Usuarios. |
|  |  |  | 116 | 4.25. Mantenimiento a Versión. |
|  |  |  | 117 | 4.26. Mantenimiento a Transitorios para CXP. |
|  |  |  | 118 | 4.27. Mantenimiento a Cuentas de Patrimonio. |
|  |  |  | 119 | 4.28. Mantenimiento a Cuentas de Retención FASP. |
|  |  |  | 120 | 4.29. Mantenimiento a Excepciones Factura. |
|  |  |  | 121 | 5. Ayuda. |
|  |  |  | 122 | 5.1. Ayuda en línea. (Abre un link) |
|  |  |  | 123 | 5.2. Refrescar Visita SIP. |
|  |  |  | 124 | 5.3. Refrescar Visita Empleados. (No abrió) |
|  |  |  | 125 | 5.4. Refrescar Visita BM. (No abrió) |
|  |  |  | 126 | 5.5. Regenera Auxiliar CXP. |
|  |  |  | 127 | 5.6. Corrige Momentos. |
|  |  |  | 128 | 5.7. Genera Momentos Faltantes. |
|  |  |  | 129 | 5.8. Rellenador de Id´s Automático. |
|  |  |  | 130 | 5.9. Regenerar Fracciones. |
|  |  |  | 131 | 6. Utilerías. |
|  |  |  | 132 | 6.1. Depurar CXP. |
|  |  |  | 133 | 6.1.1.Cancelar el Devengado. |
|  |  |  | 134 | 6.2. Genera histórico. |
|  |  |  | 135 | 6.3. Test Cheque. |
|  |  |  | 136 | 6.4. Carga Contratos Inter. |
|  |  |  | 137 | 6.5. Corregir Comprobante. |
|  |  |  | 138 | 6.6. Utilería de Traspaso. |
|  |  |  | 139 | 6.7. Importar Excel C x P. |
|  | (iv) | Sist. de conciliaciones bancarias. |  |  |
|  |  |  | 001 | 1. Procesos Operativos |
|  |  |  | 002 | 1.1. Conciliación. |
|  |  |  | 003 | 1.1.1. Automática. |
|  |  |  | 004 | 1.1.2. Manual. |
|  |  |  | 005 | 1.1.2.1. Banco vs. Banco |
|  |  |  | 006 | 1.1.2.2. Auxiliar vs. Banco. |
|  |  |  | 007 | 1.1.2.3. Auxiliar vs. Banco N a M. |
|  |  |  | 008 | 1.1.2.4. Auxiliar vs. Auxiliar. |
|  |  |  | 009 | 1.1.2.5. Auxiliar vs. Banco Por Movimiento Distinto. |
|  |  |  | 010 | 1.2. Movimientos del Banco. |
|  |  |  | 011 | 1.2.1. Carga. |
|  |  |  | 012 | 1.2.2. Descarga. |
|  |  |  | 013 | 1.2.3.Temporal. |
|  |  |  | 014 | 1.2.3.1. GC |
|  |  |  | 015 | 1.2.3.2. NOM. |
|  |  |  | 016 | 1.2.3.3. MIO |
|  |  |  | 017 | 1.2.3.4. Fecha aplicacion |
|  |  |  | 018 | 1.2.3.5. Set Banco Cuenta. |
|  |  |  | 019 | 1.2.3.6. Fecha registro. |
|  |  |  | 020 | 1.2.3.7. GC Nómina. |
|  |  |  | 021 | 1.2.3.8. Genera Archivo. |
|  |  |  | 022 | 1.2.4.Traspaso de Movimientos. |
|  |  |  | 023 | 1.3. Registro de Ajustes. |
|  |  |  | 024 | 1.4. Traspaso al Histórico. |
|  |  |  | 025 | 1.5. Procesos Especiales. |
|  |  |  | 026 | 1.5.1.Conciliación a 5 Dígitos. |
|  |  |  | 027 | 1.5.2.Conciliación a 5 Dígitos por Diferencia de Importe. |
|  |  |  | 028 | 1.5.3.Conciliación a 4 Dígitos. |
|  |  |  | 029 | 1.5.4.Conciliación a 4 Dígitos por Diferencia de Importe. |
|  |  |  | 030 | 1.5.5.Conciliación a 3 Dígitos. |
|  |  |  | 031 | 1.5.6.Conciliación a 3 Dígitos por Diferencia de Importe. |
|  |  |  | 032 | 1.5.7.Conciliación a 6 Dígitos. |
|  |  |  | 033 | 1.5.8.Conciliación a 6 Dígitos por Diferencia de Importe. |
|  |  |  | 034 | 1.5.9.Depósitos Con un Día de Diferencia. |
|  |  |  | 035 | 1.5.10. Conciliación Automática con Mayor Tolerancia. |
|  |  |  | 036 | 1.5.11. Conciliación de Traspasos sin Referencia. |
|  |  |  | 037 | 1.6. Desconciliación. |
|  |  |  | 038 | 1.7. Respaldo de Información Histórica. |
|  |  |  | 039 | 1.8. Regresa Inf. Del Histórico. |
|  |  |  | 040 | 1.9. Contracuenta para Ajustes. |
|  |  |  | 041 | 2. Consultas. |
|  |  |  | 042 | 2.1. Movimiento del Auxiliar y Banco. |
|  |  |  | 043 | 2.2. Movimientos Históricos en CD. |
|  |  |  | 044 | 2.3. Movimientos Históricos en CD por Importes. |
|  |  |  | 045 | 2.4. Saldos por Cuenta. |
|  |  |  | 046 | 3. Reportes. |
|  |  |  | 047 | 3.1. Movimientos en Tránsito. |
|  |  |  | 048 | 3.2. Movimientos Conciliados. |
|  |  |  | 049 | 3.3. Conciliación Bancaria. |
|  |  |  | 050 | 3.4. Movimientos Rezagados. |
|  |  |  | 051 | 3.5. Control de Cargas. |
|  |  |  | 052 | 3.6. Partidas Pendientes. |
|  |  |  | 053 | 3.7. Movimientos antes de Conciliación. |
|  |  |  | 054 | 3.8. Saldos al mes. |
|  |  |  | 055 | 3.9. Cuentas Bancarias. |
|  |  |  | 056 | 3.10. Reimpresión de ajustes. |
|  |  |  | 057 | 3.11. Genera Archivo de Partidas Pendientes (Excel). |
|  |  |  | 058 | 3.12. Cuentas Conciliadas con Diferencia. |
|  |  |  | 059 | 3.13. Cuentas Activas con Fecha Ult. Conciliación. |
|  |  |  | 060 | 3.14. Movtos. Pendientes de Conciliar. |
|  |  |  | 061 | 4. Catálogos. |
|  |  |  | 062 | 4.1. Bancos. |
|  |  |  | 063 | 4.2. Cuentas Bancarias. |
|  |  |  | 064 | 4.3. Usuarios del Sistema. |
|  |  |  | 065 | 4.4. Mantenimiento Acceso-Rol. |
|  |  |  | 066 | 4.5. Reglas de Validación. |
|  |  |  | 067 | 4.6. Parámetros del Sistema. |
|  |  |  | 068 | 5. Ayuda. |
|  |  |  | 069 | 5.1. Acerca de… |
|  | (v) | Sistema de Contabilidad |  |  |
|  |  |  | 001 | 1. Procesos. |
|  |  |  | 002 | 1.1. Pre Pólizas. |
|  |  |  | 003 | 1.1.1.Manuales (Captura). |
|  |  |  | 004 | 1.1.2.Automáticas (Carga). |
|  |  |  | 005 | 1.1.3.Autorización/Aplicación. |
|  |  |  | 006 | 1.2. Cambio Ejercicio/Periodo. |
|  |  |  | 007 | 1.3. Cierre de Ejercicio. |
|  |  |  | 008 | 1.4. Carga de Presupuesto. |
|  |  |  | 009 | 1.5. Pólizas |
|  |  |  | 010 | 1.5.1.Desaplicación. |
|  |  |  | 011 | 1.5.2.Mantenimiento. |
|  |  |  | 012 | 1.6. Armonización. |
|  |  |  | 013 | 1.6.1.Generación Archivo Consolidación. |
|  |  |  | 014 | 1.6.2.Generación Archivo SEVAC. |
|  |  |  | 015 | 1.7. Aplicar Momentos Contables. |
|  |  |  | 016 | 1.8. Refrescar Visitas. |
|  |  |  | 017 | 2. Consultas. |
|  |  |  | 018 | 2.1. Pólizas. |
|  |  |  | 019 | 2.2. Cuentas. |
|  |  |  | 020 | 2.3. Momentos Contables. |
|  |  |  | 021 | 2.3.1.Pólizas Pendientes por Aplicar. |
|  |  |  | 022 | 2.3.2.Pólizas Aplicadas. |
|  |  |  | 023 | 2.3.3.Relación Folio SIP-MC. |
|  |  |  | 024 | 3. Reportes. |
|  |  |  | 025 | 3.1. Estados Financieros. |
|  |  |  | 026 | 3.1.1.Estado de Contabilidad (Balance). |
|  |  |  | 027 | 3.1.2.Estado de Afectación Patrimonial. |
|  |  |  | 028 | 3.1.3.Estado de Origen y Aplicación de Recursos. |
|  |  |  | 029 | 3.1.4.Balanza de Comprobación. |
|  |  |  | 030 | 3.1.5.Estado de resultados. |
|  |  |  | 031 | 3.1.6.Comparativo de Ingresos y Egresos. |
|  |  |  | 032 | 3.1.7.Balance Comparativo. |
|  |  |  | 033 | 3.2. Analítico por Auxiliar. |
|  |  |  | 034 | 3.3. Saldos. |
|  |  |  | 035 | 3.3.1.Diarios por cuenta. |
|  |  |  | 036 | 3.3.2.Por cuenta. |
|  |  |  | 037 | 3.4. Prepólizas. |
|  |  |  | 038 | 3.5. Pólizas. |
|  |  |  | 039 | 3.6. Archivo TXT ORFIS. |
|  |  |  | 040 | 3.7. Libro de Balance. |
|  |  |  | 041 | 3.7.1.Estado Analítico del Activo. |
|  |  |  | 042 | 3.7.2.Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. |
|  |  |  | 043 | 3.7.3.Estado de Actividades. |
|  |  |  | 044 | 3.7.4.Estado de Situación Financiera. |
|  |  |  | 045 | 3.7.5.Estado de Flujos de Efectivo. |
|  |  |  | 046 | 3.7.6.Libro Diario. |
|  |  |  | 047 | 3.7.7.Estado de Cambios en Situación Financiera. |
|  |  |  | 048 | 3.7.8.Estado de Variación de Hacienda Pública. |
|  |  |  | 049 | 3.7.9.Libro Mayor. |
|  |  |  | 050 | 3.8. Comprobantes. |
|  |  |  | 051 | 3.9. Transferencia de Pólizas Bancarias. |
|  |  |  | 052 | 3.10. Analítico por Auxiliar Fuente Financiamiento. |
|  |  |  | 053 | 4. Catálogos. |
|  |  |  | 054 | 4.1. Organismo/Ejercicio. |
|  |  |  | 055 | 4.2. Monedas. |
|  |  |  | 056 | 4.3. Estructura de Cuentas. |
|  |  |  | 057 | 4.4. Cuentas. |
|  |  |  | 058 | 4.5. Firmas. |
|  |  |  | 059 | 4.6. Reportes. |
|  |  |  | 060 | 4.7. Tipos de Póliza. |
|  |  |  | 061 | 4.8. Secuencias. |
|  |  |  | 062 | 4.9. Origen de Pólizas. |
|  |  |  | 063 | 4.10. Sistema – Cuenta. |
|  |  |  | 064 | 4.11. Cuentas Especiales. |
|  |  |  | 065 | 4.12. Momentos Contables. |
|  |  |  | 066 | 4.13. Cuentas Depreciación. |
|  |  |  | 067 | 5. Configurar. |
|  |  |  | 068 | 5.1. Seguridad. |
|  |  |  | 069 | 5.1.1.Privilegios. |
|  |  |  | 070 | 5.1.2.Cambio de clave de acceso. |
|  |  |  | 071 | 5.2. Prueba de reportes. |
|  |  |  | 072 | 5.3. Arranque de ejercicio. |
|  |  |  | 073 | 6. Ayuda. |
|  |  |  | 074 | 6.1. Acerca de… |
|  | (vi) | Sist. de trámites presupuestales |  |  |
|  |  |  | 001 | 1. Procesos operativos |
|  |  |  | 002 | 1.1. Solicitud de |
|  |  |  | 003 | 1.1.1.Artículos. |
|  |  |  | 004 | 1.1.2.Reembolsos. |
|  |  |  | 005 | 1.1.3.Comisión. |
|  |  |  | 006 | 1.1.4.Memorándum. |
|  |  |  | 007 | 1.1.5.Pago de facturas. |
|  |  |  | 008 | 1.1.6.Órdenes de servicio. |
|  |  |  | 009 | 1.1.6.1. Facturas por orden. |
|  |  |  | 010 | 1.1.6.2. Relación de facturas. |
|  |  |  | 011 | 1.1.6.3. Órdenes pendientes de Vo. Bo. |
|  |  |  | 012 | 1.1.6.4. Impresión del Contrarecibo. |
|  |  |  | 013 | 1.1.6.5. Cancelación del Contrarecibo. |
|  |  |  | 014 | 1.1.6.6. Paquetes de Contrarecibo. |
|  |  |  | 015 | 1.1.6.7. Impresión de paquetes. |
|  |  |  | 016 | 1.1.6.8. Cancelación de la orden de servicio. |
|  |  |  | 017 | 1.1.7.Trámites con Transitorios. |
|  |  |  | 018 | 1.1.8.Fondo de viáticos. |
|  |  |  | 019 | 1.1.9.Autorización ajustes de órdenes de compra. |
|  |  |  | 020 | 1.1.10. Validación y reclasificación de trámites entre ejercicios. |
|  |  |  | 021 | 1.1.11. Artículos en Stock. |
|  |  |  | 022 | 1.1.11.1. Elaboración de Solicitud Individual. |
|  |  |  | 023 | 1.1.11.2. Ajuste a Solicitudes Individuales. |
|  |  |  | 024 | 1.1.11.3. Solicitud de artículos al Almacén. |
|  |  |  | 025 | 1.1.11.4. Solicitud de Traspaso de Artículos de Almacén. |
|  |  |  | 026 | 1.1.11.5. Asignación de Folios para Traspaso. |
|  |  |  | 027 | 1.1.11.6. Equivalencia de Ramo-Depto para Existencias. |
|  |  |  | 028 | 1.2. Trámites Elaborados. |
|  |  |  | 029 | 1.2.1.Impresión. |
|  |  |  | 030 | 1.2.2.Cancelación. |
|  |  |  | 031 | 1.2.3.Justificación Técnica. |
|  |  |  | 032 | 1.2.4.Desaplica solicitud. |
|  |  |  | 033 | 1.2.5.Devolución de pagos. |
|  |  |  | 034 | 1.2.5.1. Captura de ingresos. |
|  |  |  | 035 | 1.2.5.2. Impresión de recibo. |
|  |  |  | 036 | 1.2.5.3. Autorización. |
|  |  |  | 037 | 1.3. Comprobación de Gtos. |
|  |  |  | 038 | 1.3.1.Comprobación. |
|  |  |  | 039 | 1.3.2.Autorización. |
|  |  |  | 040 | 1.3.3.Rechazo de comprobaciones Aut. |
|  |  |  | 041 | 1.3.4.Seguimiento. |
|  |  |  | 042 | 1.3.4.1. Deudores morosos. |
|  |  |  | 043 | 1.3.4.2. Generar Saldos. |
|  |  |  | 044 | 1.3.4.3. Deudores (Detalle/Global). |
|  |  |  | 045 | 1.3.4.4. Solicitantes de Gtos a C. |
|  |  |  | 046 | 1.3.4.5. Ctas. de Comprobación. |
|  |  |  | 047 | 1.3.4.6. Análisis por deudor. |
|  |  |  | 048 | 1.3.4.6.1. Detalle de Comprob. |
|  |  |  | 049 | 1.3.4.6.2. Solic-Cheque-Comprob. |
|  |  |  | 050 | 1.3.4.6.3. Deudores por Ramo. |
|  |  |  | 051 | 1.3.4.6.4. Plazos para Gastos a comprobar. |
|  |  |  | 052 | 1.3.4.7. Comprobaciones Autorizadas. |
|  |  |  | 053 | 1.3.4.8. Reporte de deudores con Saldo a Favor. |
|  |  |  | 054 | 1.3.4.9. Reporte de Integración Contable de Gastos a Comp. |
|  |  |  | 055 | 1.4. Reporte de Gastos a comprobar afectando partida de Hospedaje. |
|  |  |  | 056 | 1.5. Autorizar Trámites Pendientes. |
|  |  |  | 057 | 1.6. Oficios al Congreso. |
|  |  |  | 058 | 1.6.1.Seguimiento de oficios. |
|  |  |  | 059 | 1.6.2.Control Electrónico de Oficios. |
|  |  |  | 060 | 1.6.3.Modificaciones Presupuestales para Congreso. |
|  |  |  | 061 | 1.6.4.Reporte de Control de Oficios al Congreso. |
|  |  |  | 062 | 1.6.5.Carga de Movimientos Presupuestales Autorizados. |
|  |  |  | 063 | 1.7. Compromisos. |
|  |  |  | 064 | 1.7.1.Ajustes a Compromisos. |
|  |  |  | 065 | 1.7.2.Aplicación de Pólizas. |
|  |  |  | 066 | 1.7.3.Reaplicación de Gasto. |
|  |  |  | 067 | 1.7.4.Liberación de Reservas de Compras. |
|  |  |  | 068 | 1.7.5.Reserva de Recurso Disponible. |
|  |  |  | 069 | 1.7.6.Liberación de Reservas Automáticas de Fin de Mes. |
|  |  |  | 070 | 1.8. Aplicación de Egreso. |
|  |  |  | 071 | 1.8.1.Traspaso de Pólizas |
|  |  |  | 072 | 1.8.2.Cierre diario. |
|  |  |  | 073 | 1.8.3.Comprobante x folio. |
|  |  |  | 074 | 1.8.4.Póliza Contable. |
|  |  |  | 075 | 1.8.5.Desaplicación de Póliza. |
|  |  |  | 076 | 1.8.6.Regenera Egreso. |
|  |  |  | 077 | 1.8.7.Desaplica egreso. |
|  |  |  | 078 | 1.8.8.Traspaso a Contabilidad. |
|  |  |  | 079 | 1.8.9.Folios para Nóminas. |
|  |  |  | 080 | 1.8.10. Comprobantes por Póliza. |
|  |  |  | 081 | 1.8.11. Ajustes al Ejercicio. |
|  |  |  | 082 | 1.8.12. Reenviar Póliza Momentos Contables. |
|  |  |  | 083 | 1.8.13. Generar Reclasificación de Gasto. |
|  |  |  | 084 | 1.8.14. Generar Reclasificación de Nóminas. |
|  |  |  | 085 | 1.8.15. Generar Póliza de Gasto Reclasificado. |
|  |  |  | 086 | 1.8.16. Generar Momentos a Pólizas Especiales. |
|  |  |  | 087 | 1.9. Proyección del Gasto. |
|  |  |  | 088 | 1.9.1.Proyección. |
|  |  |  | 089 | 1.9.2.Reportes. |
|  |  |  | 090 | 1.9.3.Cargar Proyección de Gasto Corriente. |
|  |  |  | 091 | 1.9.4.Cargar Proyección del Plantilla. |
|  |  |  | 092 | 1.10. Contratos. |
|  |  |  | 093 | 1.10.1. Registro Contratos. |
|  |  |  | 094 | 1.10.2. Pago. |
|  |  |  | 095 | 1.10.3. Cancelación. |
|  |  |  | 096 | 1.10.4. Reportes. |
|  |  |  | 097 | 1.10.4.1. Rep. Contratos. |
|  |  |  | 098 | 1.10.4.2. Seguimiento de Contratos. |
|  |  |  | 099 | 1.10.4.3. Códigos – Contratos. |
|  |  |  | 100 | 1.10.5. Conceptos. |
|  |  |  | 101 | 1.10.6. Tipos de Pagos. |
|  |  |  | 102 | 1.11. Presupuestación. |
|  |  |  | 103 | 1.11.1. Catálogos. |
|  |  |  | 104 | 1.11.1.1. Copia de información (C). |
|  |  |  | 105 | 1.11.1.2. Equivalencia de Códigos. |
|  |  |  | 106 | 1.11.1.3. Equivalencia de Partidas. |
|  |  |  | 107 | 1.11.1.4. Cierre de Ramos (C). |
|  |  |  | 108 | 1.11.1.5. Ramo – grupos (X). |
|  |  |  | 109 | 1.11.2. Procesos. |
|  |  |  | 110 | 1.11.2.1. Consulta de Costo de Plantilla. |
|  |  |  | 111 | 1.11.2.2. Consulta de equivalencia de partidas. |
|  |  |  | 112 | 1.11.2.3. Autorización p/cierre del ppto. |
|  |  |  | 113 | 1.11.2.4. Reportes. |
|  |  |  | 114 | 1.12. Autoriza Trámites Cereso. |
|  |  |  | 115 | 1.12.1.1. Consultas. |
|  |  |  | 116 | 1.13. Rastreos de Saldos. |
|  |  |  | 117 | 1.14. Presupuesto detallado. |
|  |  |  | 118 | 1.15. Seguimiento del Trámite. |
|  |  |  | 119 | 1.16. Seguimiento de pedidos (COMPRAS). |
|  |  |  | 120 | 1.17. Seguimiento Órdenes de Servicio. |
|  |  |  | 121 | 1.18. Análisis – Trámites. |
|  |  |  | 122 | 1.19. Análisis de Comprobantes. |
|  |  |  | 123 | 1.20. Análisis de Facturas por Folio – Trámite. |
|  |  |  | 124 | 1.21. Catálogo de artículos. |
|  |  |  | 125 | 1.22. Folios de movtos presupuestales. |
|  |  |  | 126 | 1.23. Consulta de artículos por Descripción. |
|  |  |  | 127 | 1.24. Consulta de Artículos – Partida. |
|  |  |  | 128 | 2. Reportes. |
|  |  |  | 129 | 2.1. Avance Presupuestal. |
|  |  |  | 130 | 2.1.1.Códigos. |
|  |  |  | 131 | 2.1.1.1. Partidas de gasto. |
|  |  |  | 132 | 2.1.1.2. Archivo de Cierre al Mes (Excel). |
|  |  |  | 133 | 2.1.1.3. Concentrado por PRG. |
|  |  |  | 134 | 2.1.1.4. Avance Comparativo. |
|  |  |  | 135 | 2.1.1.5. Histórico del ppto. |
|  |  |  | 136 | 2.1.2.Compromisos Registrados. |
|  |  |  | 137 | 2.1.2.1. Compromisos registrados. |
|  |  |  | 138 | 2.1.2.2. Compromisos por rango de fecha. |
|  |  |  | 139 | 2.1.2.3. Compromisos por grupo-subgrupo de gasto. |
|  |  |  | 140 | 2.2. Comprobantes de Egresos. |
|  |  |  | 141 | 2.2.1.Código. |
|  |  |  | 142 | 2.3. Movtos. Presupuestales. |
|  |  |  | 143 | 2.3.1.Transferencias. |
|  |  |  | 144 | 2.3.1.1. Concentrado. |
|  |  |  | 145 | 2.3.1.2. Detallado. |
|  |  |  | 146 | 2.3.2.Ampliaciones. |
|  |  |  | 147 | 2.3.2.1. Concentrado. |
|  |  |  | 148 | 2.3.2.2. Detallado. |
|  |  |  | 149 | 2.3.3.Inconsistencias de movtos. Presup. |
|  |  |  | 150 | 2.3.4.Movimientos en trámite de transferencias. |
|  |  |  | 151 | 2.3.5.Movtos. Presupuestales por Ramo – Partida. |
|  |  |  | 152 | 2.3.6.Movimientos Presupuestales Autorizados. |
|  |  |  | 153 | 2.3.7.Movimientos Presupuestales a la Fecha. |
|  |  |  | 154 | 2.4. Egresos. |
|  |  |  | 155 | 2.4.1.Libramiento de egresos. |
|  |  |  | 156 | 2.4.2.Egreso cifras control. |
|  |  |  | 157 | 2.4.3.Pólizas aplicadas. |
|  |  |  | 158 | 2.4.4.Póliza de Egreso. |
|  |  |  | 159 | 2.4.5.Avance Egreso. |
|  |  |  | 160 | 2.4.6.Egreso Tipo Movto. |
|  |  |  | 161 | 2.4.7.Detalle Gasto Anual. |
|  |  |  | 162 | 2.4.8.Egreso x Cta Contable. |
|  |  |  | 163 | 2.4.9.Comprob. x Partida. |
|  |  |  | 164 | 2.4.10. Egreso no aplicado. |
|  |  |  | 165 | 2.4.11. Folios c/cheque pendiente. |
|  |  |  | 166 | 2.4.12. Detalle de pólizas de egreso. |
|  |  |  | 167 | 2.4.13. Pólizas sin aplicar. |
|  |  |  | 168 | 2.4.14. Paquete de pólizas por cierre diario. |
|  |  |  | 169 | 2.4.15. Trámites Vencidos. |
|  |  |  | 170 | 2.5. S.P.F. |
|  |  |  | 171 | 2.5.1.Ajustes Aplicados. |
|  |  |  | 172 | 2.5.2.Códigos Sobregirados. |
|  |  |  | 173 | 2.5.3.Ppto Global. |
|  |  |  | 174 | 2.5.4.Folio (Compromiso vs Ejercido). |
|  |  |  | 175 | 2.5.5.Acceso a Presupuesto. |
|  |  |  | 176 | 2.5.6.Cierre presupuestal. |
|  |  |  | 177 | 2.5.7.Reporte de artículos. |
|  |  |  | 178 | 2.5.8.Ejercido vs Autorizado. |
|  |  |  | 179 | 2.5.9.Reporte de Clasificación de Artículos CONAC. |
|  |  |  | 180 | 2.6. Fuentes de Financiamiento. |
|  |  |  | 181 | 2.7. Reportes Varios. |
|  |  |  | 182 | 2.8. Presupuesto Asignado. |
|  |  |  | 183 | 2.8.1.Ppto. Calendarizado y anual. |
|  |  |  | 184 | 2.8.2.Presupuesto por depto. |
|  |  |  | 185 | 2.8.3.Presupuesto por prg. |
|  |  |  | 186 | 2.8.4.Presupuesto por Capítulo – Concepto. |
|  |  |  | 187 | 2.8.5.Comparativos. |
|  |  |  | 188 | 2.8.6.Ley de Egresos. |
|  |  |  | 189 | 2.8.7.Adquisiciones y/o Eventos. |
|  |  |  | 190 | 2.9. Hospedaje con Hoteles que no corresponden al nivel. |
|  |  |  | 191 | 2.10. Gastos Comprobados por Días. |
|  |  |  | 192 | 2.11. Seguimiento Deudores Morosos. |
|  |  |  | 193 | 2.12. Reporte Comparativo Proyecto/Actividad Presupuesto. |
|  |  |  | 194 | 2.13. Momentos Contables. |
|  |  |  | 195 | 2.13.1. Reportes de Cuenta Pública. |
|  |  |  | 196 | 2.13.1.1. Entrega de Cuentas Pública. |
|  |  |  | 197 | 2.13.1.2. Seguimiento Trámites para Cierre. |
|  |  |  | 198 | 2.14. Avance de Gestión. |
|  |  |  | 199 | 2.15. Generación de Archivo Consolidación MC. |
|  |  |  | 200 | 2.16. Trámites con Devengado Pendiente. |
|  |  |  | 201 | 2.17. Reportes para Auditorías. |
|  |  |  | 202 | 2.17.1. Reportes para Auditorías. |
|  |  |  | 203 | 2.17.2. Formatos de Participantes. |
|  |  |  | 204 | 2.17.3. Ley de Disciplina Financiera. |
|  |  |  | 205 | 2.17.4. Devengado Mensual. |
|  |  |  | 206 | 2.17.5. Comparativo de Momentos. |
|  |  |  | 207 | 2.17.6. Reportes de artículos de Consumos. |
|  |  |  | 208 | 2.17.7. Reporte de Comisiones. |
|  |  |  | 209 | 2.17.7.1. Reporte de Comisiones para Transparencia (Excel). |
|  |  |  | 210 | 3. Catálogos. |
|  |  |  | 211 | 3.1. Clasificación de artículos. |
|  |  |  | 212 | 3.1.1.Grupo de Gasto. |
|  |  |  | 213 | 3.1.2.Sub.gpo de Gasto. |
|  |  |  | 214 | 3.1.3.Artículos. |
|  |  |  | 215 | 3.1.4.Artículos de Consumo. |
|  |  |  | 216 | 3.1.5.Desactivar Artículo. |
|  |  |  | 217 | 3.1.6.Unidades de Medida. |
|  |  |  | 218 | 3.1.7.Trámites_Partidas. |
|  |  |  | 219 | 3.1.8.Artículos p/trámites con códigos transitorios. |
|  |  |  | 220 | 3.1.9.Tipo de Pólizas. |
|  |  |  | 221 | 3.1.10. Traspaso de Artículos – Almacén. |
|  |  |  | 222 | 3.1.11. Equivalencia Artículos – Almacén. |
|  |  |  | 223 | 3.1.12. Artículos de Almacén. |
|  |  |  | 224 | 3.1.13. Tarifas para viáticos. |
|  |  |  | 225 | 3.2. Código Presupuestal. |
|  |  |  | 226 | 3.2.1.Ramos. |
|  |  |  | 227 | 3.2.2.Dependencias. |
|  |  |  | 228 | 3.2.3.Unidades Ejecutoras. |
|  |  |  | 229 | 3.2.4.Clasificación Administrativa. |
|  |  |  | 230 | 3.2.4.1. Catálogo Sector Conac. |
|  |  |  | 231 | 3.2.4.2. Catálogo Sector Tipo. |
|  |  |  | 232 | 3.2.4.3. Catálogo Sector Económico. |
|  |  |  | 233 | 3.2.4.4. Catálogo SubSector. |
|  |  |  | 234 | 3.2.4.5. Catálogo Tipo Ente Público. |
|  |  |  | 235 | 3.2.4.6. Catálogo Ente Público. |
|  |  |  | 236 | 3.2.5.Partidas Presupuestales. |
|  |  |  | 237 | 3.2.5.1. Partidas. |
|  |  |  | 238 | 3.2.5.2. Partidas Transitorias. |
|  |  |  | 239 | 3.2.5.3. Grupo de partidas. |
|  |  |  | 240 | 3.2.5.4. Gpo_Subgpo_Subsub_Partida. |
|  |  |  | 241 | 3.2.6.Códigos. |
|  |  |  | 242 | 3.2.6.1. Códigos Ley. |
|  |  |  | 243 | 3.2.6.2. Códigos Transitorios. |
|  |  |  | 244 | 3.2.7.Ctas. Contables. |
|  |  |  | 245 | 3.2.8.Acceso a Presupuesto. |
|  |  |  | 246 | 3.2.9.Acceso Usuarios Centralizados. |
|  |  |  | 247 | 3.2.10. Municipios. |
|  |  |  | 248 | 3.2.11. Archivo de cierre por mes (Excel). |
|  |  |  | 249 | 3.2.12. Carga de Estructura POA. |
|  |  |  | 250 | 3.2.13. Fuente – Recurso. |
|  |  |  | 251 | 3.2.13.1. Fuente de Financiamiento. |
|  |  |  | 252 | 3.2.13.2. Fondo. |
|  |  |  | 253 | 3.2.13.3. Recurso. |
|  |  |  | 254 | 3.2.13.4. Ramos Federales. |
|  |  |  | 255 | 3.2.13.5. Prog. Presupuestal Federal. |
|  |  |  | 256 | 3.2.14. Rel. Laboral CONAC. |
|  |  |  | 257 | 3.2.14.1. Rel. Laboral CONAC. |
|  |  |  | 258 | 3.2.14.2. Detalle Rel. Laboral CONAC. |
|  |  |  | 259 | 3.2.14.3. Equivalencias Rel. Laboral CONAC-EDO. |
|  |  |  | 260 | 3.2.14.4. Reporte de Rel. Laborales en PPTO. |
|  |  |  | 261 | 3.2.15. Tipo de Gasto. |
|  |  |  | 262 | 3.2.16. Clasificación Programática. |
|  |  |  | 263 | 3.2.17. Facultad de Autorización. |
|  |  |  | 264 | 3.2.17.1. Usuarios que autorizan. |
|  |  |  | 265 | 3.2.17.2. Ruta Autorización Interna. |
|  |  |  | 266 | 3.2.17.3. Ruta Autorización Externa. |
|  |  |  | 267 | 3.2.18. Usuarios. |
|  |  |  | 268 | 3.2.18.1. Usuarios del Sistema. |
|  |  |  | 269 | 3.2.18.2. Mantenimiento Acceso – Rol. |
|  |  |  | 270 | 3.2.18.3. Cambio de Password. |
|  |  |  | 271 | 3.2.18.4. Mostrar Password Usuario. |
|  |  |  | 272 | 3.2.18.5. Autoriza PA. |
|  |  |  | 273 | 3.2.18.6. Resp. Fondo de Operación. |
|  |  |  | 274 | 3.2.18.7. Empleados. |
|  |  |  | 275 | 3.2.18.8. Usuarios que dan Atención. |
|  |  |  | 276 | 3.2.18.9. Autorizan Movtos. |
|  |  |  | 277 | 3.2.18.10. Resp. Fondo de viáticos. |
|  |  |  | 278 | 3.2.18.11. Activación de Autorización. |
|  |  |  | 279 | 3.2.18.12. Mantenimiento Menú – Procesos. |
|  |  |  | 280 | 3.2.18.13. Plazo para empleados. |
|  |  |  | 281 | 3.2.19. Comisión. |
|  |  |  | 282 | 3.2.20. Proveedores. |
|  |  |  | 283 | 3.2.20.1. Proveedores enlazados al padrón único. |
|  |  |  | 284 | 3.2.20.2. Proveedores. |
|  |  |  | 285 | 3.2.21. Parámetros del Sistema. |
|  |  |  | 286 | 3.2.22. Firmas. |
|  |  |  | 287 | 3.2.23. Diseño de Documentos. |
|  |  |  | 288 | 3.2.24. Catálogo Comisión Periodo por Ramo. |
|  |  |  | 289 | 4. Ayuda. |
|  |  |  | 290 | 4.1. Ayuda en línea. |
|  |  |  | 291 | 4.2. Acerca de… |
|  |  |  | 292 | 4.3. Manual de Movtos. Presupuestales. |
|  |  |  | 293 | 4.4. Manual de Fondo de operaciones. |
|  |  |  | 294 | 4.5. Pruebas. |
|  |  |  | 295 | 4.6. Inicialización de secuencias. |
|  |  |  | 296 | 4.7. Regeneración de Saldos (Cargo/Abono). |
|  |  |  | 297 | 4.8. Utilerías de Momentos Contables. |
|  |  |  | 298 | 4.8.1 Pólizas que no generaron Momentos. |
|  |  |  | 299 | 4.8.2. Folios que no generaron Momentos. |
|  |  |  | 300 | 4.8.3. Generación de Idtrámite. |
|  |  |  | 301 | 4.8.4. Cancelación de Pólizas de Momentos. |
|  |  |  | 302 | 4.8.5. Oficios Presupuestales sin Momentos. |
|  |  |  | 303 | 4.8.6. Revisión por ID trámite. |
|  |  |  | 304 | 4.8.7. Revisión de Saldos de Momentos. |
|  |  |  | 305 | 4.8.8. Generar Momento Pagado. |
|  |  |  | 306 | 4.8.9. Generar Momento Devengado. |
|  |  |  | 307 | 4.8.10. Genera Momento Pagado GtosComp. |
|  |  |  | 308 | 4.9. Seguridad de contraseñas. |
|  |  |  | 309 | 4.9.1. Encriptación/Desencriptación de contraseñas. |
|  |  |  | 310 | 4.9.2. Contraseña de BD. |
|  |  |  | 311 | 4.9.3. Generar Hash Contraseña. |
|  |  |  | 312 | 4.10. Revisión y Corrección a Compromiso Pptal (vw_compromiso vs Ppto). |
|  |  |  | 313 | 4.11. Mover Fecha de Pólizas de Ajuste al Compromiso. |
|  |  |  | 314 | 4.12. Refrescar Visitas Materializadas. |
|  | (vii) | Sist. CIM Consolidación Est. Fin. |  |  |
|  |  |  | 001 | 1. Administración. |
|  |  |  | 002 | 1.1. Parámetros. |
|  |  |  | 003 | 1.2. Usuarios. |
|  |  |  | 004 | 1.3. Entes. |
|  |  |  | 005 | 1.4. Roles. |
|  |  |  | 006 | 1.5. Relación Usuario – Rol. |
|  |  |  | 007 | 1.6. Relación Usuario – Ente. |
|  |  |  | 008 | 1.7. Rol – Proceso. |
|  |  |  | 009 | 1.8. Periodos. |
|  |  |  | 010 | 1.9. Cierres. |
|  |  |  | 011 | 1.10. Relación Sector – Ente. |
|  |  |  | 012 | 1.11. Catálogo de sectores. |
|  |  |  | 013 | 1.12. Traspaso de información. |
|  |  |  | 014 | 1.13. Mes. |
|  |  |  | 015 | 1.14. Tipo de Ente. |
|  |  |  | 016 | 1.15. Cuentas Especiales. |
|  |  |  | 017 | 1.16. Mantenimiento a Firmas. |
|  |  |  | 018 | 1.17. Conceptos de Ingreso por Ente. |
|  |  |  | 019 | 1.18. Conceptos Autónomos. |
|  |  |  | 020 | 1.19. Mantenimiento de Firmas. |
|  |  |  | 021 | 1.20. Cuentas Excepciones. |
|  |  |  | 022 | 1.21. Reporte de Pendientes de Carga. |
|  |  |  | 023 | 2. Captura. |
|  |  |  | 024 | 2.1. Captura de Ingreso Anual. |
|  |  |  | 025 | 2.2. Periodo de Contabilidad. |
|  |  |  | 026 | 2.3. Periodo de Ingreso. |
|  |  |  | 027 | 2.4. Ingresos Derivados de Financiamiento. |
|  |  |  | 028 | 2.5. Carga. |
|  |  |  | 029 | 2.6. Carga Presupuesto Autorizado. |
|  |  |  | 030 | 2.7. Periodo de Contabilidad. |
|  |  |  | 031 | 2.8. Carga del Avance de Presupuesto |
|  |  |  | 032 | 2.9. Carga del Avance del Ingreso. |
|  |  |  | 033 | 2.10. Carga del Avance de Presupuesto Central. |
|  |  |  | 034 | 3. Reporte de Contabilidad. |
|  |  |  | 035 | 3.1. Balanza de Comprobación. |
|  |  |  | 036 | 3.2. Estado de Actividades. |
|  |  |  | 037 | 3.3. Estado de Situación Financiera. |
|  |  |  | 038 | 3.4. Estado de Flujo de Efectivo. |
|  |  |  | 039 | 3.5. Estado de Cambios en la Situación Financiera. |
|  |  |  | 040 | 3.6. Estado de Variación en la Hacienda Pública. |
|  |  |  | 041 | 3.7. Analítico del Activo. |
|  |  |  | 042 | 3.8. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. |
|  |  |  | 043 | 4. Reportes Presupuestales. |
|  |  |  | 044 | 4.1. Egreso por Clasif. Administrativa. |
|  |  |  | 045 | 4.2. Egreso por Clasif. Objeto del Gasto. |
|  |  |  | 046 | 4.3. Egreso por Clasif. Económica. |
|  |  |  | 047 | 4.4. Egreso por Clasif. Funcional. |
|  |  |  | 048 | 4.5. Indicadores de Postura Fiscal. |
|  |  |  | 049 | 4.6. Egreso por Clasif. Partida Específica. |
|  |  |  | 050 | 4.7. Egreso por Clasif. Prog – Partida. |
|  |  |  | 051 | 4.8. Egreso por Clasif. Programa. |
|  |  |  | 052 | 4.9. Gasto por Categoría Programática. |
|  |  |  | 053 | 4.10. Endeudamiento Neto. |
|  |  |  | 054 | 4.11. Interés de la deuda. |
|  |  |  | 055 | 5. Reporte de Ingreso. |
|  |  |  | 056 | 5.1. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales. |
|  |  |  | 057 | 5.2. Comparativo de los Ingresos y Egresos. |
|  |  |  | 058 | 5.3. Comparativo Ingreso Egreso Mensualizado. |
|  |  |  | 059 | 5.4. Ingreso Estimado Mensual. |
|  |  |  | 060 | 5.5. Estado Analítico del Ingreso. |
|  |  |  | 061 | 6. Reportes de Avance. |
|  |  |  | 062 | 6.1. Avance Presupuestal por Código. |
|  |  |  | 063 | 6.2. Avance Presupuestal por Fuente de Financiamiento. |
|  |  |  | 064 | 6.3. Avance Presupuestal por Ramo – Meta. |
|  |  |  | 065 | 6.4. Avance Presupuestal por Ramo – Meta – Acción. |
|  |  |  | 066 | 6.5. Avance Presupuestal por Ramo – Programa. |
|  |  |  | 067 | 6.6. Avance por Partida – Entidad. |
|  |  |  | 068 | 6.7. Avance Cierre. |
|  |  |  | 069 | 6.8. Reporte de Avance de Publicación. |
|  |  |  | 070 | 7. Reportes LDF. |
|  |  |  | 071 | 7.1. Estado de Situación Financiera. |
|  |  |  | 072 | 7.2. Egreso por Clasif. Administrativa LDF. |
|  |  |  | 073 | 7.3. Egreso por Clasif. Funcional LDF. |
|  |  |  | 074 | 7.4. Egreso por Clasif. Objeto del Gasto LDF. |
|  |  |  | 075 | 7.5. Proyección de Egresos LDF. |
|  |  |  | 076 | 7.6. Resultados de Egresos LDF. |
|  |  |  | 077 | 7.7. Egreso por Servicios Personales. |
|  |  |  | 078 | 7.8. Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF. |
|  |  |  | 079 | 7.9. Reporte de Proyección de Ingresos. |
|  |  |  | 080 | 7.10. Reporte de Resultado de Ingresos. |
|  |  |  | 081 | 7.11. Balance Presupuestal. |
|  |  |  | 082 | 8. Cuenta Pública / Avance de Gestión. |
|  |  |  | 083 | 8.1. Carga de Archivos. |
|  |  |  | 084 | 8.2. Traspaso de Documentos. |
|  |  |  | 085 | 8.3. Documentos. |
|  |  |  | 086 | 8.4. Ente Doctos. |
|  |  |  | 087 | 8.5. Tipos. |
|  |  |  | 088 | 8.6. Tomos. |
|  |  |  | 089 | 8.7. Categorías. |
|  |  |  | 090 | 8.8. Categoría Tipo Documento. |
|  |  |  | 091 | 8.9. Ejercicio Cuenta Pública. |
|  |  |  | 092 | 8.10. Replicar Información de Periodo. |
|  |  |  | 093 | 8.11. Evidencias de publicación. |
|  |  |  | 094 | 8.12. SEVAC. |
|  |  |  | 095 | 8.13. Reporte de Notas. |
|  |  |  | 096 | 8.14. Reporte Doctos Pendientes. |
|  | (viii) | Inversión Pública |  |  |
|  |  |  | 001 | 1. Programa |
|  |  |  | 002 | 1.1. Captura de información general del programa extraída del convenio. |
|  |  |  | 003 | 1.1.1. Programa (Catálogo) |
|  |  |  | 004 | 1.1.2. Año del programa |
|  |  |  | 005 | 1.1.3. Fecha de captura |
|  |  |  | 006 | 1.1.4. Entidad Normativa (Catálogo, quien autoriza/vigila la obra/acción) |
|  |  |  | 007 | 1.1.5. Aportación Federal |
|  |  |  | 008 | 1.1.6. Aportación Estatal |
|  |  |  | 009 | 1.1.7. Aportación Municipal |
|  |  |  | 010 | 1.1.8. Otras aportaciones |
|  |  |  | 011 | 1.1.9. Estatus del programa |
|  |  |  | 012 | 1.1.9.1. Activo (En proceso) |
|  |  |  | 013 | 1.1.9.2. Cerrado (Será definido por el usuario) |
|  |  |  | 014 | 1.1.9.3. Refrendo |
|  |  |  | 015 | 1.1.10. Fecha de Vigencia del programa (último día del año) |
|  |  |  | 016 | 1.1.11. Ejecutor del programa (Catálogo, quien supervisa la obra/acción) |
|  |  |  | 017 | 1.1.12. Destino del gasto (Campo abierto) |
|  |  |  | 018 | 1.1.13. Fecha del convenio |
|  |  |  | 019 | 1.1.14. Observaciones |
|  |  |  | 020 | 1.1.15. Usuario responsable (Catálogo) |
|  |  |  | 021 | 1.1.16. La estructura financiera puede estar conformada por aportaciones de una o más entidades (Federación, Estado, Municipio u Otros). |
|  |  |  | 022 | 1.1.17. Desplegar el Total de la suma de aportaciones. |
|  |  |  | 023 | 1.1.18. Contemplar centenas de millón para las aportaciones. |
|  |  |  | 024 | 1.1.19. Cuando el programa se encuentre cerrado no permitir cambio alguno. |
|  |  |  | 025 | 1.1.20. Presentar el porcentaje de obra aprobado, ministraciones, pagos respecto a la estructura financiera (Federal, Estatal, Municipal u Otros). |
|  |  |  | 026 | 1.1.21. Cuando se deba modificar la estructura financiera ya sea por ampliación o reducción: |
|  |  |  | 027 | 1.1.21.1. Bitácora de cambio realizado (fecha, usuario, máquina, tipo de cambio, valor anterior, valor actual). |
|  |  |  | 028 | 1.2. Documentación con la que cuenta |
|  |  |  | 029 | 1.2.1.Tipo de documentación (Convenio con firma, Convenio sin firma, Reglas de operación, Anexos catálogo de conceptos, Calendario de distribución, Programa de obra). |
|  |  |  | 030 | 1.2.2.La Documentación va ligada a un programa (Programa/Año del Programa). |
|  |  |  | 031 | 2. BANCOS |
|  |  |  | 032 | 2.1. Recurso manejado por el estado (apertura de cuenta). |
|  |  |  | 033 | 2.1.1.Banco (Catálogo, presupuestos) |
|  |  |  | 034 | 2.1.2.Número de cuenta bancaria |
|  |  |  | 035 | 2.1.3.Fecha de apertura |
|  |  |  | 036 | 2.1.4.Tipo de aportación (Federal, Estatal, Municipal, Otros) |
|  |  |  | 037 | 2.1.5. Cuentas ligadas a programa (Programa/Año del Programa). |
|  |  |  | 038 | 2.1.6. Recurso ingresa mediante las ministraciones (Calendarización del recurso). |
|  |  |  | 039 | 2.1.7. Ministraciones (suministro del recurso). |
|  |  |  | 040 | 2.2. Intereses mensuales. |
|  |  |  | 041 | 2.2.1.Mes |
|  |  |  | 042 | 2.2.2.Año |
|  |  |  | 043 | 2.2.3.Interés nominal (importe) |
|  |  |  | 044 | 2.2.4.Rendimiento por inversión (importe) |
|  |  |  | 045 | 2.2.5.Comisiones (importe) |
|  |  |  | 046 | 2.2.6.Tipo de interés (se reintegra o se amplía) |
|  |  |  | 047 | 2.2.7.Los intereses van ligados a un número de cuenta (Banco/Número de cuenta bancaria) |
|  |  |  | 048 | 2.2.8.Investigar si esta parte se lleva en contabilidad por medio de una aplicación. |
|  |  |  | 049 | 3. APROBACION DE OBRAS/ACCIONES |
|  |  |  | 050 | 3.1. Captura de obras/acciones. |
|  |  |  | 051 | 3.1.1.ID de obra |
|  |  |  | 052 | 3.1.2.No. obra/acción |
|  |  |  | 053 | 3.1.3.Concepto (abierto) |
|  |  |  | 054 | 3.1.4.Fecha de Captura |
|  |  |  | 055 | 3.1.5.Tipo de Proyecto |
|  |  |  | 056 | 3.1.5.1. Obra (obra, estudios y proyectos, gastos indirectos, otros) |
|  |  |  | 057 | 3.1.5.2. Acción (adquisiciones, servicios, estudios y proyectos, gastos indirectos, otros) |
|  |  |  | 058 | 3.1.6.Estatus (en proceso, aprobada, contratada y ejercida) |
|  |  |  | 059 | 3.1.7.Las obras/acciones van ligadas a un programa (Programa/Año del Programa) |
|  |  |  | 060 | 3.1.8.Los listados de presentación de obra son emitidos por el Ejecutor de la Obra. |
|  |  |  | 061 | 3.1.9.Cuando una obra haya sido aprobada no permitir cambio alguno. |
|  |  |  | 062 | 3.1.10. Incluir un registro con ID = 0 (sin obra/acción definida). |
|  |  |  | 063 | 3.2. Detalle de la Obra (Aprobaciones). |
|  |  |  | 064 | 3.2.1.Id de obra |
|  |  |  | 065 | 3.2.2.Tipo de aportación (Federal, Estatal, Municipal, Otros) |
|  |  |  | 066 | 3.2.3.Importe |
|  |  |  | 067 | 3.2.4.Entidad que aprueba (Catálogo [incluir tipo de aportación], Copladem, Sedesol, Estado) |
|  |  |  | 068 | 3.2.5.Fecha de aprobación |
|  |  |  | 069 | 3.2.6.Código programático (Ramo, Dependencia, Finalidad, Función, Programa, Partida y Gasto) |
|  |  |  | 070 | 3.2.6.1. Desplegar descripción del código programático |
|  |  |  | 071 | 3.2.7.No. oficio |
|  |  |  | 072 | 3.2.8.No. aprobación |
|  |  |  | 073 | 3.2.9.El detalle de la obra va ligado con las obras (ID de Obra). |
|  |  |  | 074 | 3.2.10. Capturen de listados de presentación de obra (Aprobaciones). |
|  |  |  | 075 | 3.2.11. Verificar la disponibilidad del código programático |
|  |  |  | 076 | 3.2.12. Validacion cambio estatus de la obra a aprobada. |
|  |  |  | 077 | 3.2.13. Validación suma de los importes del total de obras/acciones por tipo de aportación (programa en cuestión) |
|  |  |  | 078 | 3.2.14. Aplicar validación al hacer un cambio. |
|  |  |  | 079 | 4. CALENDARIZACIONES |
|  |  |  | 080 | 4.1. Calendarización del Recurso (Ministraciones). |
|  |  |  | 081 | 4.1.1.Fecha |
|  |  |  | 082 | 4.1.2.Obra /Acción (obras capturadas para el programa en cuestión) |
|  |  |  | 083 | 4.1.3.Concepto/No. CLC (Abierto) |
|  |  |  | 084 | 4.1.4.Monto |
|  |  |  | 085 | 4.1.5.Número de cuenta bancaria |
|  |  |  | 086 | 4.1.6.Las Ministraciones van ligadas a un programa (Programa/Año del Programa). |
|  |  |  | 087 | 4.1.7. Validacion monto de una aprobación de obra(más de una ministración). |
|  |  |  | 088 | 4.1.8. Presentación las obras del programa en cuestión (aprobadas). |
|  |  |  | 089 | 4.1.9. Validacion suma de las ministraciones por obra (programa en cuestión) |
|  |  |  | 090 | 4.1.10. Validación al hacer cambios. |
|  |  |  | 091 | 4.2.Calendarización del compromiso (fechas en que se debe realizar o entregar algún reporte). |
|  |  |  | 092 | 4.2.1.Fecha |
|  |  |  | 093 | 4.2.2.Concepto |
|  |  |  | 094 | 4.2.3.Nombre de programa (desplegado) |
|  |  |  | 095 | 4.2.4.Fecha de notificación |
|  |  |  | 096 | 4.2.5. Compromisos ligados a un programa (Programa/Año del Prbograma). |
|  |  |  | 097 | 4.2.6.Notificación correo electrónico (jefe del departamento y al encargado del programa) compromiso próximo. |
|  |  |  | 098 | 4.2.7.Parametro cantidad de días de anticipación. |
|  |  |  | 099 | 4.3. Calendarización de licitaciones (concurso para adjudicación de obra/acción). |
|  |  |  | 100 | 4.3.1.Fecha |
|  |  |  | 101 | 4.3.2.Hora |
|  |  |  | 102 | 4.3.3.Lugar |
|  |  |  | 103 | 4.3.4.Obra /Acción |
|  |  |  | 104 | 4.3.5.Tipo Licitación (Junta aclaraciones, apertura, dictamen, fallo) |
|  |  |  | 105 | 4.3.6.Fecha de notificación |
|  |  |  | 106 | 4.3.7.Licitación ligada a un programa (Programa/Año del Programa). |
|  |  |  | 107 | 4.3.8.Corresponde una licitación por obra. |
|  |  |  | 108 | 4.3.9.Obras del programa en cuestión (aprobadas). |
|  |  |  | 109 | 4.3.10. Notificacion por medio de un correo electrónico |
|  |  |  | 110 | 4.3.11. Parametrizar la cantidad de días de anticipación. |
|  |  |  | 111 | 4.3.12. No permitir cambio si el programa está cerrado. |
|  |  |  | 112 | 4.3.13. El calendario de licitaciones lo maneja Chely. |
|  |  |  | 113 | 5. CONTRATOS |
|  |  |  | 114 | 5.1. Acuerdo ( Ejecutor de la obra, firmas Tesorero del estado, Contratista y Ejecutor) |
|  |  |  | 115 | 5.1.1.Id de contrato |
|  |  |  | 116 | 5.1.2.Número de contrato |
|  |  |  | 117 | 5.1.3.Fecha |
|  |  |  | 118 | 5.1.4.Obra |
|  |  |  | 119 | 5.1.5.Fecha de recibido |
|  |  |  | 120 | 5.1.6.Fecha de entrega (firmado por el tesorero) |
|  |  |  | 121 | 5.1.7.Número de autorización (asignado por inversión) |
|  |  |  | 122 | 5.1.8.Tipo de licitación |
|  |  |  | 123 | 5.1.9.Contratista (a quien se le adjudica la obra) |
|  |  |  | 124 | 5.1.9.1. Catálogo conteniendo (nombre, domicilio fiscal, RFC, nombre del apoderado legal) |
|  |  |  | 125 | 5.1.10. Contratos ligados a obra (Id de obra). |
|  |  |  | 126 | 5.1.11. Validación cambio si el programa está cerrado. |
|  |  |  | 127 | 5.2. Detalle del contrato |
|  |  |  | 128 | 5.2.1.Id de contrato |
|  |  |  | 129 | 5.2.2.Tipo |
|  |  |  | 130 | 5.2.2.1. Contrato |
|  |  |  | 131 | 5.2.2.2. Diferimiento |
|  |  |  | 132 | 5.2.2.3. Ampliación al plazo de ejecución |
|  |  |  | 133 | 5.2.2.4. Ampliación al monto |
|  |  |  | 134 | 5.2.2.5. Reducción al monto |
|  |  |  | 135 | 5.2.2.6. Modificación de catálogo |
|  |  |  | 136 | 5.2.3.Fecha de inicio |
|  |  |  | 137 | 5.2.4.Fecha de termino |
|  |  |  | 138 | 5.2.5.Importe Federal |
|  |  |  | 139 | 5.2.6.Importe Estatal |
|  |  |  | 140 | 5.2.7.Importe Municipal |
|  |  |  | 141 | 5.2.8.Importe otros |
|  |  |  | 142 | 5.2.9.Observaciones |
|  |  |  | 143 | 5.2.10. Validación suma de importes (contratos/convenios modificatorios) vs obra aprobada. |
|  |  |  | 144 | 5.2.12. Actualizacion estatus de la obra a contratada. |
|  |  |  | 145 | 6. FINANZAS |
|  |  |  | 146 | 6.1. Son adquiridas por los contratistas para garantizar los anticipos de obra que el ayuntamiento destina (en caso de incumplimiento). |
|  |  |  | 147 | 6.1.1.Id de contrato |
|  |  |  | 148 | 6.1.2.Tipo de contrato |
|  |  |  | 149 | 6.1.3.Tipo de fianza |
|  |  |  | 150 | 6.1.3.1. Contratos |
|  |  |  | 151 | 6.1.3.1.1. Anticipo |
|  |  |  | 152 | 6.1.3.1.2. Cumplimiento |
|  |  |  | 153 | 6.1.3.1.3. Vicios ocultos |
|  |  |  | 154 | 6.1.3.2. Convenio modificatorio (ampliación al monto) |
|  |  |  | 155 | 6.1.3.2.1. Endoso |
|  |  |  | 156 | 6.1.4. Número de la fianza |
|  |  |  | 157 | 6.1.5.Fecha |
|  |  |  | 158 | 6.1.6.Afianzadora (catálogo) |
|  |  |  | 159 | 6.1.7.Importe |
|  |  |  | 160 | 6.1.8.Observaciones |
|  |  |  | 161 | 6.1.9. Fianzas vinculada a contrato (Id de contrato, tipo de contrato). |
|  |  |  | 162 | 6.1.10. Validacion de aplicación (contratos y los convenios modificatorios por ampliación de monto) |
|  |  |  | 163 | 7. PAGOS |
|  |  |  | 164 | 7.1. Pago de las estimaciones (avance de obra). |
|  |  |  | 165 | 7.1.1.Id de contrato |
|  |  |  | 166 | 7.1.2.Número de factura |
|  |  |  | 167 | 7.1.3.Fecha factura |
|  |  |  | 168 | 7.1.4.Obra (descartarla, está especificada en el contrato) |
|  |  |  | 169 | 7.1.5.Tipo |
|  |  |  | 170 | 7.1.5.1. Anticipo |
|  |  |  | 171 | 7.1.5.2. Estimación (1…50) |
|  |  |  | 172 | 7.1.5.3. Finiquito |
|  |  |  | 173 | 7.1.6.Contratista (descartarlo, está especificada en el contrato) |
|  |  |  | 174 | 7.1.7.Fecha inicio de labores |
|  |  |  | 175 | 7.1.8.Fecha termino de labores |
|  |  |  | 176 | 7.1.9.Fecha de protección (fecha estimada en que se cubre el importe en bancos) |
|  |  |  | 177 | 7.1.10. Número de contrarecibo |
|  |  |  | 178 | 7.1.11. Estatus |
|  |  |  | 179 | 7.1.11.1. Proceso |
|  |  |  | 180 | 7.1.11.2. Para pago |
|  |  |  | 181 | 7.1.11.3. Pagado |
|  |  |  | 182 | 7.1.11.4. Devuelto |
|  |  |  | 183 | 7.1.12. Tipo pago |
|  |  |  | 184 | 7.1.12.1. Cheque |
|  |  |  | 185 | 7.1.12.2. Pago electrónico |
|  |  |  | 186 | 7.1.13. Fecha pago |
|  |  |  | 187 | 7.1.14. Fecha entrega/recepción de la obra |
|  |  |  | 188 | 7.1.15. observaciones |
|  |  |  | 189 | 7.1.16. Los pagos se desprenden de los contratos (Id de contrato). |
|  |  |  | 190 | 7.1.17. El ejecutor envía las facturas para su pago. |
|  |  |  | 191 | 7.1.18. Los pagos los maneja Chely. |
|  |  |  | 192 | 7.1.19. Cuando sea una devolución imprimir formato de devolución. |
|  |  |  | 193 | 7.2. Detalle de pagos |
|  |  |  | 194 | 7.2.1.Id de contrato |
|  |  |  | 195 | 7.2.2.Número de factura |
|  |  |  | 196 | 7.2.3.Tipo |
|  |  |  | 197 | 7.2.3.1. Federal |
|  |  |  | 198 | 7.2.3.2. Estatal |
|  |  |  | 199 | 7.2.3.3. Municipal |
|  |  |  | 200 | 7.2.3.4. Otros |
|  |  |  | 201 | 7.2.4.Importe |
|  |  |  | 202 | 7.2.5.Amortización |
|  |  |  | 203 | 7.2.6.Subtotal (calculado, importe – Amortización) |
|  |  |  | 204 | 7.2.7.IVA |
|  |  |  | 205 | 7.2.8.Total (calculado, subtotal + IVA) |
|  |  |  | 206 | 7.2.9.ICIC |
|  |  |  | 207 | 7.2.10. CMIC |
|  |  |  | 208 | 7.2.11. SEFUPU |
|  |  |  | 209 | 7.2.12. Total, General (calculado, total - ICIC, CMIC, SEFUPU) |
|  |  |  | 210 | 7.2.13. Detalle de pagos (Id de contrato, Número de factura). |
|  |  |  | 211 | 7.2.14. Validación suma de importes por contrato (vs contratos/modificatorios). |
|  |  |  | 212 | 7.2.15. Parametros IVA. |
|  |  |  | 213 | 7.2.16. Parametros ICIC, CMIC, SEFUPU |
| Sistemas de ciclo de ingresos |  |  |  |  |
|  | (i) | Sistema de Impuestos Estatales |  |  |
|  |  |  | 001 | 1 Impuestos Estatales |
|  |  |  | 002 | 1.1 Despliegue de Obligaciones del Contribuyente |
|  |  |  | 003 | 1.1.1 Declaración |
|  |  |  | 004 | 1.1.2 Multa |
|  |  |  | 005 | 1.1.2.1 Aclaraciones |
|  |  |  | 006 | 2 Declaración de Impuestos Estatales |
|  |  |  | 007 | 2.1 Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (ISRTP) |
|  |  |  | 008 | 2.2 Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (ISRTP TRIMESTRAL) |
|  |  |  | 009 | 2.3 Impuesto sobre Actividades Mercantiles e Industriales (ISAMI) |
|  |  |  | 010 | 2.4 Impuesto sobre Servicios de Hospedaje (ISSH) |
|  |  |  | 011 | 2.5 Impuesto Ambiental sobre la Extracción y Aprovechamiento de Materiales Pétreos |
|  |  |  | 012 | 2.6 Impuesto Estatal a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico (IEVFBCA) |
|  |  |  | 013 | 2.7 Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos Permitidos y Concursos |
|  |  |  | 014 | 2.8 Impuesto por la Realización de Juegos con Apuesta y Sorteos (I.R.J.A.S) |
|  |  |  | 015 | 2.9 Impuesto a las Erogaciones en Juegos con Apuestas (I.E.J.A.) |
|  |  |  | 016 | 2.10 Impuesto Obtención de Premios (I.O.P.) (Actualmente con Proveedor) |
|  |  |  | 017 | 2.11 Impuesto Ambiental Sobre Venta de Gasolina (I.A.S.V.G.) |
|  |  |  | 018 | 2.12 Impuesto Ambiental Sobre Venta de Gas Natural (I.A.S.V.G.N.) |
|  |  |  | 019 | 2.13 Impuesto a Casas De Empeño (I.C.E.) |
|  |  |  | 020 | 2.14 Impuesto a Empresas de Redes de Transporte (I.E.R.T.) |
|  |  |  | 021 | 2.15 Impuesto Ambiental por la Emisión de Gases a la Atmósfera (I.A.E.G.A.) |
|  |  |  | 022 | 2.16 Impuesto Sobre Espectáculos Públicos (I.S.E.) |
|  |  |  | 023 | 3 Impuestos estatales (para informacion historica) |
|  |  |  | 024 | 4 Cálculos |
|  |  |  | 025 | 4.1 Impuesto |
|  |  |  | 026 | 4.2 Sobretasa |
|  |  |  | 027 | 4.3 Impuesto a la Educación |
|  |  |  | 028 | 4.4 Recargos |
|  |  |  | 029 | 4.5 Motivos de Exención (Beneficios Fiscales) |
|  |  |  | 030 | 4.6 Decretos |
|  |  |  | 031 | 4.7 Total de impuesto |
|  |  |  | 032 | 4.8 Total Cargo |
|  |  |  | 033 | 4.9 Total a Favor |
|  |  |  | 034 | 4.10 Total a Compensar |
|  |  |  | 035 | 4.11 Redondeo |
|  |  |  | 036 | 5 Reporte de Pagos por Internet y Referenciados |
|  |  |  | 037 | 5.1 Corrección de datos del pago (periodo y sucursal) |
|  |  |  | 038 | 6 Reporte Pagos por obligación |
|  |  |  | 039 | 7 Consulta Global |
|  |  |  | 040 | 8 Administrador de pagos |
|  |  |  | 041 | 8.1 Reporte de pago |
|  | (ii) | Sistema Padrón de Identidad |  |  |
|  |  |  | 001 | 1. Módulo de Identificación |
|  |  |  | 002 | 1.1. Captura |
|  |  |  | 003 | 1.2. Captura Datos |
|  |  |  | 004 | 1.3. Digitalización de documentos |
|  |  |  | 005 | 1.3.1. Tramites normales |
|  |  |  | 006 | 1.3.2. Tramites no digitalizan |
|  |  |  | 007 | 1.4. Cancelación de volante |
|  |  |  | 008 | 2. Módulo de revisión |
|  |  |  | 009 | 2.1. Revisión por pantalla |
|  |  |  | 010 | 2.2. Impresión de Revisión |
|  |  |  | 011 | 2.3. Revisión en campo |
|  |  |  | 012 | 3. Módulo de Cajas |
|  |  |  | 013 | 3.1. Caja |
|  |  |  | 014 | 3.1.1. Revalidación |
|  |  |  | 015 | 3.1.2. Reposición |
|  |  |  | 016 | 3.1.3. Baja |
|  |  |  | 017 | 3.2. Cancelación y/o Activación de Recibos |
|  |  |  | 018 | 3.3. Traspasos |
|  |  |  | 019 | 3.3.1. Traspaso al Histórico |
|  |  |  | 020 | 3.3.2. Prepara Procesos |
|  |  |  | 021 | 3.4. Apertura de Cajas |
|  |  |  | 022 | 4. Módulo de Impresión Identidad |
|  |  |  | 023 | 4.1. Impresión |
|  |  |  | 024 | 4.2. Reimpresión |
|  |  |  | 025 | 4.3. Reimpresión Histórico |
|  |  |  | 026 | 5. Cierre del Día (Tramites) |
|  |  |  | 027 | 6. Opciones de Supervisor |
|  |  |  | 028 | 6.1. Refrescar Vistas |
|  |  |  | 029 | 6.2. Eliminar Sesión de BD |
|  |  |  | 030 | 6.3. Mantenimiento a Relación de Inventario |
|  |  |  | 031 | 6.4. Otros certificados |
|  | (iii) | Sistema de Cajas |  |  |
|  |  |  | 001 | 1. Archivo. |
|  |  |  | 002 | 1.1. Cambiar contraseña. |
|  |  |  | 003 | 1.2. Configurar Impresora. |
|  |  |  | 004 | 1.3. Salir. |
|  |  |  | 005 | 2. Procesos. |
|  |  |  | 006 | 2.1. Proceso de Cobro |
|  |  |  | 007 | 2.1.1. Abrir caja. |
|  |  |  | 008 | 2.1.2. Cobrar. |
|  |  |  | 009 | 2.1.3. Cerrar Caja. |
|  |  |  | 010 | 2.1.4. Cortes de cajas. |
|  |  |  | 011 | 2.1.5. Traspasar al Ingreso. |
|  |  |  | 012 | 2.1.6. Distribución del Ingreso. |
|  |  |  | 013 | 2.1.7. Reimpresión de Recibos. |
|  |  |  | 014 | 2.1.8. Generar Fichas. |
|  |  |  | 015 | 2.1.9. Reimpresión de Fichas. |
|  |  |  | 016 | 2.1.10. Traspaso de Buzón. |
|  |  |  | 017 | 2.2. Procesos de supervisor. |
|  |  |  | 018 | 2.2.1. Reabrir Caja Cerrada. |
|  |  |  | 019 | 2.2.2. Borrado de Buzón. |
|  |  |  | 020 | 2.2.3. Borrado de Temporales. |
|  |  |  | 021 | 2.2.4. Borrar corte o Reimprimir Corte. |
|  |  |  | 022 | 2.2.5. Cambiado de Fecha. |
|  |  |  | 023 | 2.2.6. Actualiza Recibo Cajas Placas. |
|  |  |  | 024 | 2.2.7. Cinta de auditoría del ingreso |
|  |  |  | 025 | 3. Consultas. |
|  |  |  | 026 | 3.1. Consulta Pagos por RFC. |
|  |  |  | 027 | 3.2. Consulta al Buzón. |
|  |  |  | 028 | 3.3. Consulta de Conceptos según el inciso. |
|  |  |  | 029 | 3.4. Consulta de cheques cambiados. |
|  |  |  | 030 | 3.5. Consulta de Detalles de Cheques. |
|  |  |  | 031 | 3.6. Consulta de Tipos de cambio |
|  |  |  | 032 | 4. Reportes. |
|  |  |  | 033 | 4.1. Cinta de Auditoría. |
|  |  |  | 034 | 4.2. Reporte de Pagos Web con banco. |
|  |  |  | 035 | 4.3. Reportes de Fichas. |
|  |  |  | 036 | 4.4. Reporte de Fichas Generadas. |
|  |  |  | 037 | 4.5. Reporte de Puntos de Recolección. |
|  |  |  | 038 | 4.6. Reportes pago en dólares. |
|  |  |  | 039 | 4.6.1. Recibo con pago en dólares. |
|  |  |  | 040 | 4.6.2. Recibos en dólares por rango de fecha.. |
|  |  |  | 041 | 4.7. Reporte de Trámites Pagados. |
|  |  |  | 042 | 4.8. Reporte comparativo corte vs Bancos. |
|  |  |  | 043 | 4.9. Reporte por Forma de Pago |
|  |  |  | 044 | 4.10. Reporte Cinta con Nombre |
|  |  |  | 045 | 4.11. Reporte por Inciso |
|  |  |  | 046 | 4.11.1. Por Inciso |
|  |  |  | 047 | 4.11.2. Por Forma de Pago |
|  |  |  | 048 | 4.12. Reporte General de Incisos |
|  |  |  | 049 | 4.13. Reporte de Ingresos |
|  |  |  | 050 | 4.14. Reporte detallado por Forma de Pago |
|  |  |  | 051 | 4.15. Reporte por Forma de Pago |
|  | (iv) | Sistema de Cajas Servicio Publico |  |  |
|  |  |  | 001 | 1. Archivo. |
|  |  |  | 002 | 1.1. Cambiar contraseña. |
|  |  |  | 003 | 1.2. Configurar Impresora. |
|  |  |  | 004 | 1.3. Salir. |
|  |  |  | 005 | 2. Procesos. |
|  |  |  | 006 | 2.1. Proceso de Cobro |
|  |  |  | 007 | 2.1.1. Abrir caja. |
|  |  |  | 008 | 2.1.2. Cobrar. |
|  |  |  | 009 | 2.1.3. Cerrar Caja. |
|  |  |  | 010 | 2.1.4. Cortes de cajas. |
|  |  |  | 011 | 2.1.5. Traspasar al Ingreso. |
|  |  |  | 012 | 2.1.6. Distribución del Ingreso. |
|  |  |  | 013 | 2.1.7. Reimpresión de Recibos. |
|  |  |  | 014 | 2.1.8. Generar Fichas. |
|  |  |  | 015 | 2.1.9. Reimpresión de Fichas. |
|  |  |  | 016 | 2.1.10. Traspaso de Buzón. |
|  |  |  | 017 | 2.2. Procesos de supervisor. |
|  |  |  | 018 | 2.2.1. Reabrir Caja Cerrada. |
|  |  |  | 019 | 2.2.2. Borrado de Buzón. |
|  |  |  | 020 | 2.2.3. Borrado de Temporales. |
|  |  |  | 021 | 2.2.4. Borrar corte o Reimprimir Corte. |
|  |  |  | 022 | 2.2.5. Cambiado de Fecha. |
|  |  |  | 023 | 2.2.6. Actualiza Recibo Cajas Placas. |
|  |  |  | 024 | 2.2.7. Cinta de auditoría del ingreso |
|  |  |  | 025 | 3. Consultas. |
|  |  |  | 026 | 3.1. Consulta Pagos por RFC. |
|  |  |  | 027 | 3.2. Consulta al Buzón. |
|  |  |  | 028 | 3.3. Consulta de Conceptos según el inciso. |
|  |  |  | 029 | 3.4. Consulta de cheques cambiados. |
|  |  |  | 030 | 3.5. Consulta de Detalles de Cheques. |
|  |  |  | 031 | 3.6. Consulta de Tipos de cambio |
|  |  |  | 032 | 4. Reportes. |
|  |  |  | 033 | 4.1. Cinta de Auditoría. |
|  |  |  | 034 | 4.2. Reporte de Pagos Web con banco. |
|  |  |  | 035 | 4.3. Reportes de Fichas. |
|  |  |  | 036 | 4.4. Reporte de Fichas Generadas. |
|  |  |  | 037 | 4.5. Reporte de Puntos de Recolección. |
|  |  |  | 038 | 4.6. Reportes pago en dólares. |
|  |  |  | 039 | 4.6.1. Recibo con pago en dólares. |
|  |  |  | 040 | 4.6.2. Recibos en dólares por rango de fecha.. |
|  |  |  | 041 | 4.7. Reporte de Trámites Pagados. |
|  |  |  | 042 | 4.8. Reporte comparativo corte vs Bancos. |
|  |  |  | 043 | 4.9. Reporte por Forma de Pago |
|  |  |  | 044 | 4.10. Reporte Cinta con Nombre |
|  |  |  | 045 | 4.11. Reporte por Inciso |
|  |  |  | 046 | 4.11.1. Por Inciso |
|  |  |  | 047 | 4.11.2. Por Forma de Pago |
|  |  |  | 048 | 4.12. Reporte General de Incisos |
|  |  |  | 049 | 4.13. Reporte de Ingresos |
|  |  |  | 050 | 4.14. Reporte detallado por Forma de Pago |
|  |  |  | 051 | 4.15. Reporte por Forma de Pago |
|  | (v) | Sistema Créditos fiscales |  |  |
|  |  |  | 001 | 1. Autorización pago en partes |
|  |  |  | 002 | 2. Conceptos por obligaciones fiscales. |
|  |  |  | 003 | 3. Crédito |
|  |  |  | 004 | 3.1. Autorización |
|  |  |  | 005 | 3.2. Bonificación |
|  |  |  | 006 | 3.3. Cancelación |
|  |  |  | 007 | 3.4. Eliminar Crédito |
|  |  |  | 008 | 3.5. Proyección |
|  |  |  | 009 | 3.6. Resumen Ejecutivo – Propuesta de Pago |
|  |  |  | 010 | 3.7. Medio de Defensa |
|  |  |  | 011 | 4. Nota de crédito / liquidación notificación |
|  |  |  | 012 | 4.1. Convenios |
|  |  |  | 013 | 4.1.1. Requerimiento |
|  |  |  | 014 | 4.1.2. Embargo |
|  |  |  | 015 | 4.1.3. Remoción |
|  |  |  | 016 | 4.1.4. Citatorio |
|  |  |  | 017 | 4.1.5. Solicitud |
|  |  |  | 018 | 4.1.6. Invitación Decreto Federal |
|  |  |  | 019 | 4.1.7. 7mo. Transitorio |
|  |  |  | 020 | 4.1.8. Caso especial Remoción |
|  |  |  | 021 | 4.2. Liquidación |
|  |  |  | 022 | 5. Pagos |
|  |  |  | 023 | 5.1. Aplicación |
|  |  |  | 024 | 5.2. Desaplicación |
|  |  |  | 025 | 5.3. Pago Inicial dos Partes |
|  |  |  | 026 | 5.4. Aplicar Pago Inicial |
|  |  |  | 027 | 6. Recibo |
|  |  |  | 028 | 6.1. Emisión |
|  |  |  | 029 | 6.2. Cancelación |
|  |  |  | 030 | 6.3. Reimpresión |
|  |  |  | 031 | 6.4. Descuento Gastos de Ejecución |
|  |  |  | 032 | 6.5. Descuento multas |
|  |  |  | 033 | 6.6. Reimpresión de Recibos Pagados en Cajas |
|  |  |  | 034 | 6.7. Reimpresión recibo Pago Inicial Partes |
|  |  |  | 035 | 7. Suspensión de la ejecución |
|  |  |  | 036 | 8. Refrescar vistas reportes |
|  |  |  | 037 | 9. Módulo de liquidaciones |
|  |  |  | 038 | 9.1. Emisión |
|  |  |  | 039 | 9.1.1. Docto Previo |
|  |  |  | 040 | 9.1.2. Alta Liquidación Normal |
|  |  |  | 041 | 9.1.3. Alta liquidación por multa |
|  |  |  | 042 | 9.1.4. Alta Liquidación Manual |
|  |  |  | 043 | 9.2. Aseguramiento Precautorio |
|  |  |  | 044 | 9.2.1. Emisión |
|  |  |  | 045 | 9.2.2. Reimpresión |
|  |  |  | 046 | 9.3. Cancelación de liquidación |
|  |  |  | 047 | 9.4. Generar Folio de liquidación |
|  |  |  | 048 | 9.5. Consideraciones Administrativas |
|  |  |  | 049 | 9.5.1. Registro de solicitud |
|  |  |  | 050 | 9.5.2. Seguimiento Reconsideraciones |
|  |  |  | 051 | 9.5.3. Seguimiento Condonaciones |
|  |  |  | 052 | 9.6. Captura Responsable Solidario |
|  |  |  | 053 | 9.7. Captura Garantías |
|  |  |  | 054 | 9.8. Captura Complementario de Datos |
|  |  |  | 055 | 9.9. Resumen Ejecutivo - Propuesta de Pago |
|  |  |  | 056 | 9.10. Eliminar liquidación |
|  | (vi) | Sist. Padrón de contribuyentes |  |  |
|  |  |  | 001 | 1. Mantenimiento al padrón |
|  |  |  | 002 | 2. Cambio rfc |
|  |  |  | 003 | 3. Borrar folio |
|  |  |  | 004 | 4. Archivo para cajas |
|  |  |  | 005 | 5. Cargar archivo |
|  |  |  | 006 | 6. Carga archivo sat |
|  |  |  | 007 | 6.1. Carga Archivo Padrón |
|  |  |  | 008 | 6.2. Carga Archivo Pagos |
|  |  |  | 009 | 6.3. Carga Archivo Suc |
|  |  |  | 010 | 6.4. Carga Impuestos RFC |
|  |  |  | 011 | 6.5. Carga Pagos Impuestos |
|  |  |  | 012 | 6.6. Carga Obligaciones RFC |
|  |  |  | 013 | 6.7. Carga Pagos Obligaciones |
|  |  |  | 014 | 6.8. Carga Movimientos |
|  |  |  | 015 | 6.9. Carga Catalogo SAT |
|  |  |  | 016 | 6.9.1. Colonias |
|  |  |  | 017 | 6.9.2. Situación del Domicilio |
|  |  |  | 018 | 6.9.3. Situación del Contribuyente |
|  |  |  | 019 | 6.9.4. Régimen |
|  |  |  | 020 | 6.9.5. Claves Sujetos a ISR |
|  |  |  | 021 | 6.9.6. Movimiento al Padrón |
|  |  |  | 022 | 6.9.7. Cat. De Actividades |
|  |  |  | 023 | 6.9.8. Cat. De Sub – Rector |
|  |  |  | 024 | 6.9.9. Cat. De ALR |
|  |  |  | 025 | 6.9.10. Cat de Concepto de Ley |
|  |  |  | 026 | 6.9.11. Cat de Municipio |
|  |  |  | 027 | 6.9.12. Cat de Sector |
|  |  |  | 028 | 6.9.13. Cat de Asentamiento |
|  |  |  | 029 | 6.9.14. Cat de Entidad |
|  |  |  | 030 | 6.9.15. Cat de Obligación |
|  |  |  | 031 | 6.9.16. Cat de Tipo Impuestos |
|  |  |  | 032 | 6.9.17. Cat de Aviso a Ceros |
|  |  |  | 033 | 6.9.18. Cat de Impuesto |
|  |  |  | 034 | 6.9.19. Cat de Rama |
|  |  |  | 035 | 6.10. Carga Múltiple de Archivos |
|  |  |  | 036 | 7. Inconsistencias |
|  |  |  | 037 | 7.1. Mantenimiento a inconsistencias de Padrón |
|  |  |  | 038 | 7.2. Depuración de Inconsistencias |
|  |  |  | 039 | 7.3. Emisión de Documentos |
|  |  |  | 040 | 7.4. Reportes |
|  |  |  | 041 | 7.4.1. Reporte de Inconsistencias por Origen |
|  |  |  | 042 | 7.4.2. Reporte de Inconsistencias Solventadas |
|  |  |  | 043 | 7.4.3. Estadísticas Generales |
|  |  |  | 044 | 7.4.4. Reporte de Inconsistencias Solventadas por el Usuario |
|  |  |  | 045 | 8. Archivo ayuntamiento |
|  |  |  | 046 | 9. Traslado de revalidaciones |
|  |  |  | 047 | 10. Corrección de fechas |
|  |  |  | 048 | 11. bajas especiales de rfc |
|  |  |  | 049 | 12. Generación de archivo de padrón estatal |
|  |  |  | 050 | 13. Clasificación de contribuyentes importantes |
|  |  |  | 051 | 14. Asignación de passwords |
|  |  |  | 052 | 15. Emisión masiva de passwords |
|  | (vii) | Sistema de Ingresos |  |  |
|  |  |  | 001 | 1. Presupuestación |
|  |  |  | 002 | 1.1. Captura al presupuesto de ingresos |
|  |  |  | 003 | 1.2. Consulta al presupuesto de ingresos |
|  |  |  | 004 | 1.3. Proyección por comportamiento |
|  |  |  | 005 | 2. Control de ingreso |
|  |  |  | 006 | 2.1. Traspaso de cajas |
|  |  |  | 007 | 2.2. Registro de ingresos por complementar |
|  |  |  | 008 | 2.3. Cierre diario del ingreso |
|  |  |  | 009 | 2.4. Traspaso de cajas pendientes |
|  |  |  | 010 | 2.5. Cancela traspaso cajas |
|  |  |  | 011 | 3. Generar facturas masivas |
|  | (viii) | Sistema Control Vehicular |  |  |
|  |  |  | 001 | 1. Procesos Control Vehicular |
|  |  |  | 002 | 1.01 Mostrador Unico |
|  |  |  | 003 | 1.02 Mantenimiento al Padron Vehicular |
|  |  |  | 004 | 1.03 Mantenimiento a Vehiculos Robados Ext. |
|  |  |  | 005 | 1.04 Digitalizacion del Historico |
|  |  |  | 006 | 1.05 Generacion de Codigos de Barra |
|  |  |  | 007 | 1.06 Integracion de Archivo Historico |
|  |  |  | 008 | 1.07 Justificaciones |
|  |  |  | 009 | 1.08 Digitalizacion Post Tramite |
|  |  |  | 010 | 1.09 Procedimiento Administrativo de Ejecucion |
|  |  |  | 011 | 1.10 PAE - Generacion de Documentos |
|  |  |  | 012 | 1.11 PAE - Asignacion de Documentos a Ejecutores |
|  |  |  | 013 | 1.12 PAE - Mantenimiento a Documentos |
|  |  |  | 014 | 1.13 Depuracion |
|  |  |  | 015 | 1.14 Depuracion - Comerciantes |
|  |  |  | 016 | 1.15 Depuracion - Propietarios |
|  |  |  | 017 | 1.16 Depuracion - Cambio de Propietario - Sencilla |
|  |  |  | 018 | 1.17 Depuracion - Cambio de Propietario - Masiva |
|  |  |  | 019 | 1.18 Complementos |
|  |  |  | 020 | 1.19 Complementos - Revalidacion No Registrada |
|  |  |  | 021 | 1.20 Complementos - Cambio de Propietario No Regi |
|  |  |  | 022 | 1.21 Complementos - Reposicion de Laminas |
|  |  |  | 023 | 1.22 Complementos - Baja de Vehiculo |
|  |  |  | 024 | 1.23 Federal (ALTA) |
|  |  |  | 025 | 1.24 TENENCIA FEDERAL |
|  |  |  | 026 | 1.25 Cancelacion de Recibos Emitidos |
|  |  |  | 027 | 1.26 Traspasos |
|  |  |  | 028 | 1.27 Multas de Otros Estados |
|  |  |  | 029 | 1.28 Abrir Cajas |
|  |  |  | 030 | 1.29 Modulo de Cajas |
|  |  |  | 031 | 1.30 Modulo de revision de documentos |
|  |  |  | 032 | 1.31 Mod. revision de doctos. - Vehiculos foraneos |
|  |  |  | 033 | 1.32 Tramites por Internet |
|  |  |  | 034 | 1.33 Tramites por Internet-Cancelacion |
|  |  |  | 035 | 1.34 Procesos-Tramites por Internet-Impresion Masiva Año Anterior |
|  |  |  | 036 | 1.35 Monitoreo de Bloqueos |
|  |  |  | 037 | 1.36 Repuve |
|  |  |  | 038 | 1.37 Permiso Prov.para circular sin placas |
|  |  |  | 039 | 1.38 Procesos- Permisos |
|  |  |  | 040 | 1.39 Revocacion de Vehiculos |
|  |  |  | 041 | 2. Consultas |
|  |  |  | 042 | 2.01 Modulo de Orientacion |
|  |  |  | 043 | 2.02 Presupuestos |
|  |  |  | 044 | 2.03 Documentacion por Tramite |
|  |  |  | 045 | 2.04 Consulta Situacion de Vehiculos |
|  |  |  | 046 | 2.05 Verificacion Fiscal |
|  |  |  | 047 | 2.06 Consulta a Bitacora Historica |
|  |  |  | 048 | 2.07 Placas Personales |
|  |  |  | 049 | 2.08 Propietarios |
|  |  |  | 050 | 2.09 Propietarios |
|  |  |  | 051 | 2.10 Archivo Digitalizado |
|  |  |  | 052 | 2.11 Consulta al Archivo Historico |
|  |  |  | 053 | 2.12 Archivo Histprico Digitalizado |
|  |  |  | 054 | 2.13 Consulta al Archivo Historico Digitalizado |
|  |  |  | 055 | 2.14 Multas de Otros Estados |
|  |  |  | 056 | 2.15 Artículos |
|  |  |  | 057 | 2.16 Valores Fiscales |
|  |  |  | 058 | 2.17 Factura Comerciante |
|  |  |  | 059 | 2.18 Vehiculo con Averiguacion |
|  |  |  | 060 | 2.19 Busqueda Pago en Cajas |
|  |  |  | 061 | 2.20 Placas Demostradoras |
|  |  |  | 062 | 3. Reportes |
|  |  |  | 063 | 3.01 Control |
|  |  |  | 064 | 3.02 Control - Diario |
|  |  |  | 065 | 3.03 Control - Cajeros |
|  |  |  | 066 | 3.04 Control - Recibos |
|  |  |  | 067 | 3.05 Control - Inventario |
|  |  |  | 068 | 3.06 Control - Descuentos |
|  |  |  | 069 | 3.07 Tramites |
|  |  |  | 070 | 3.08 Tramites - Vehiculares |
|  |  |  | 071 | 3.09 Tramites - Placas |
|  |  |  | 072 | 3.10 Tramites - Flotillas |
|  |  |  | 073 | 3.11 Tramites - Oficiales |
|  |  |  | 074 | 3.12 Reporteador |
|  |  |  | 075 | 3.13 Vehiculos |
|  |  |  | 076 | 3.14 Vehiculos - Vehiculos |
|  |  |  | 077 | 3.15 Vehiculos - Equiparables |
|  |  |  | 078 | 3.16 Vehiculos - Constancias |
|  |  |  | 079 | 3.17 Constancias |
|  |  |  | 080 | 3.18 Foraneos |
|  |  |  | 081 | 3.19 Comerciantes |
|  |  |  | 082 | 3.20 Ejecucion |
|  |  |  | 083 | 3.21 Reportes |
|  |  |  | 084 | 3.22 Ejecucion - Deudores |
|  |  |  | 085 | 3.23 Ejecucion - Requerimientos |
|  |  |  | 086 | 3.24 Padron |
|  |  |  | 087 | 3.25 Padron - Historias y Volantes |
|  |  |  | 088 | 3.26 Padron - Peticiones Internet |
|  |  |  | 089 | 3.27 Estadisticas |
|  |  |  | 090 | 3.28 Estadisticas - Revalidaciones Vehiculares |
|  |  |  | 091 | 3.29 Estadísticas - Donativos Cruz Roja |
|  |  |  | 092 | 3.30 Presupuesto |
|  |  |  | 093 | 3.31 Proyecciones |
|  |  |  | 094 | 3.32 Monitor |
|  |  |  | 095 | 3.33 Reportes-Control de Tramites |
|  |  |  | 096 | 3.34 Reportes AdminPaq |
|  |  |  | 097 | 3.35 Reportes-Generar Lista Sorteo |
|  |  |  | 098 | 4. Catalogos |
|  |  |  | 099 | 4.01 Vehiculo (Distribuidores , Marcas, Lineas, Versiones , Valores Fiscales por Linea , Clases y Tipos , Tipo de Servicios , Combustibles , Usos , Cilindros , Colores , Puertas , Situacion , Procedencia , Complementario , Complementario Placa) |
|  |  |  | 100 | 4.02 Aduanas (Aduana, Patentes) |
|  |  |  | 101 | 4.03 Entidades (Estados, Mun., Localidad , Zonas , Colonias , Oficinas de Recaudacion , Entidades por Oficina , Dependencias Oficiales Externas , Instituciones de Pension) |
|  |  |  | 102 | 4.04 Persona (Propietarios , Comerciantes , Tipo Persona) |
|  |  |  | 103 | 4.05 Grupo y Tipo de Tramite |
|  |  |  | 104 | 4.06 Documentos (Config. de Documentos , Acciones para documentos , Doctos. por Tramite , Text Control , Text Control - Admin Formularios , Text Control - Manto Detalle , Text Control - Manto Campo , Text Control - Formularios) |
|  |  |  | 105 | 4.07 Conceptos (Config. de Conceptos , Concepto Inciso , Config. Concepto Inciso , Config Concepto TipoArt , Conceptos por Municipio , Conceptos por Tramite , Derechos por Año Fiscal , Recargos de Derechos) |
|  |  |  | 106 | 4.08 Descuentos (Config. de Descuentos , Aplicacion de Descuentos , Multa) |
|  |  |  | 107 | 4.09 Tenencia (Config. Años Fiscales , Tasa para Automoviles , Factores para Fecha de Factura , Tabulador Auto , Tabulador Moto) |
|  |  |  | 108 | 4.10 Valores para Cambio de Propietario |
|  |  |  | 109 | 4.11 Inventario (Entradas y Mantenimiento , Status de Inventario , Formatos para Inventario , Configuracion de Combinaciones , Cancelacion de Inventarios , Tipo de Articulo , Tipo de Laminas , Configuracion de Inventario) |
|  |  |  | 110 | 4.12 Configuracion (Procesos para Vehiculos , Status de Vehiculos , Tipo de Conceptos , Status de Flotilla , Status del Recibo , Motivos de Cancelacion , Motivos de Reposicion , Tipo de Entidad , Formulas para Calculo , Periodo Utilizado por Año Fiscal , Config. Periodo, Nivel, Mes , Categorias , Unidades de Medida , Objetos , Tipo de Objetos , Config. Mostrador Unico , Replicacion - Configuracion , Replicacion - DBLinks , Replicacion , Parametros Generales) |
|  |  |  | 111 | 4.13 Tipos de Revocacion |
|  |  |  | 112 | 4.14 Mantto. a Usuarios de BD |
|  |  |  | 113 | 4.15 Mantto. a Usuarios |
|  |  |  | 114 | 4.16 Mantto. Usuarios - Rol |
|  |  |  | 115 | 4.17 Mantto. Acceso Rol |
|  |  |  | 116 | 4.18 Mantto. de Errores |
|  |  |  | 117 | 4.19 Mantto. de Procesos |
|  |  |  | 118 | 4.20 SARVE (Exento , Documentos de Regulación , Estado, Municipio, Localidad , Marca, Linea y Versión , Campo , Error Envio , Identificación Vehicular , Movimiento , Procedencia , Situación Crítica , Equivalencia - Documento Regulatorio , Equivalencia - Marca, Linea y Versión , Equivalencia - Municipios , Equivalencia - Equivalencia Estados , Equivalencia - Localidades , Equivalencia - Procedencias) |
|  |  |  | 119 | 4.21 Foraneos (Vehículos Foraneos , Estado , Motivo , Status , Status Detalle , Usuario Oficina) |
|  |  |  | 120 | 4.22 Refrescar Vistas |
|  |  |  | 121 | 5. Ayuda |
|  |  |  | 122 | 5.01 Acerca de... |
|  |  |  | 123 | 5.02 Datos de Conexion |
|  |  |  | 124 | 5.03 Opciones Especiales |
| _ |  |  |  |  |

Alcance – Requerimientos No funcionales

A continuación se enlistan y reiteran los requerimientos “No Funcionales” que formarán parte del alcance del servicio, aplicables para cada uno de los sistemas enlistados en los requerimientos “Funcionales”:

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTOS – NO FUNCIONALES

1. La forma de autenticación en el sistema deberá ser a través de usuario y contraseña, no deberá ir ligado al usuario de sistema operativo.

2. Los procesos a los que tiene acceso un usuario deberán estar determinados por su rol dentro del sistema, y ser configurables y extendibles.

3. Las contraseñas deberán ser almacenadas de forma encriptada en la base de datos a fin de que no puedan conocerse si se explora.

4. La creación de los usuarios dentro del sistema estará desligada de los usuarios de conexión a la base de datos.

5. El diseño del sistema deberá ser realizado atendiendo al manual de identidad de la institución.

6. El sistema debe contar con una interfaz para autenticar y acceder al sistema con credenciales del usuario.

7. El sistema deberá contar con un interface ("front-end") único mediante el cual se pueda acceder a los diferentes módulos que tenga permitido el usuario.

8. El sistema debe contar con un mecanismo de sesiones que permita identificar en todo momento al usuario conectado.

9. El sistema deberá estar desarrollado para trabajar con el motor de base de datos de Oracle 11.2.0 a la versión de Oracle 19.0 release 2, documentando todas las diferencias entre versiones a considerar referentes a los tipos de datos, restricciones, funciones, diferencias de comandos de SQL y/o diferencias en los tipos de objetos.

10. El sistema deberá estar considerar desarrollarse en una arquitectura Cliente-Servidor de tres capas (frontend, backend y almacenamiento). De aplicar interfaces WEB, tambien aplica la misma consideración de tres capas.

11. Ningún dato del sistema deberá estar fijo, deberán existir catálogos o tablas de parámetros donde se almacenen y puedan ser modificados sus valores.

12. La capa de backend deberá desarrollarse utilizando C# bajo un esquema de Web API utilizando .Net framework 4.0 o posterior.

13. Las entradas y salidas de las APIs deberán realizarse utilizando formatos JSON.

14. El sistema deberá ser alojado en un servidor con sistema operativo Windows Server 2016 o posterior, considerando preferentemente la versión WS 2019, el servidor deberá contar como mínimo con la versión IIS 10.

15. El entorno de pruebas y de calidad utilizado para alojar el sistema, deberá contar con memoria RAM de mínimo 16 GB y disco duro de estado sólido de 250 GB o mayor.

16. De requerir una interface WEB, el sistema deberá ser compatible con los siguientes navegadores web: Edge 79 o posteriores, Safari 14 o posteriores y Chrome 90 o posteriores, según aplique.

17. De requerir una interface WEB, el sistema deberá ser adaptativo de requerir un correcto funcionamiento en navegadores de dispositivos móviles, según aplique.

18. De requerir una interface WEB, la capa de frontend deberá utilizar HTML 5 como lenguaje de marcado y Javascript como lenguaje de desarrollo así como CSS3 para todo el manejo de estilos del sistema.

19. De requerir una interface WEB, la capa de frontend se podrán utilizar frameworks de Javascript incluyendo: Jquery v3 o posterior, Vue v2 o posterior y/o React 17 o posterior.

20. La infraestructura para realizar las pruebas de los sistemas durante la etapa de desarrollo deberá de ser proporcionado por el proveedor.

21. Todos los sistemas deberán de contar con la opción de forzar el establecimiento de nuevas contraseñas de los usuarios en función de una periodicidad preestablecida.

Entregables

A continuación se enlistan los entregables que formarán parte del alcance del servicio, para cada uno de los sistemas enlistados en los requerimientos “Funcionales”:

| Co. | Entregable | Descripción | Detalle | Formato del Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _ |  |  |  |  |
| 00 | Plan de Trabajo (OBLIGATORIO) |  |  | Word / XLSX / XMI / XML (editable y extensible) |
| 01 |  | Documento que describe las actividades a ejecutar. |  |  |
| 02 |  |  | • Etapas |  |
| 03 |  |  | • Iteraciones |  |
| 04 |  |  | • Tareas |  |
| 05 |  |  | • Duración |  |
| 06 |  |  | • Fecha de Inicio y Término |  |
| _ |  |  |  |  |
| 00 | Arquitectura del Sistema (OBLIGATORIO) |  |  | Word / XLSX / XMI / XML (editable y extensible) |
| 01 |  | Documento que describe elementos de arquitectura de la solución |  |  |
| 02 |  |  | • Arquitectura del sistema (diagrama): capas, servidores, servicios, componentes |  |
| 03 |  |  | • Requerimientos mínimos para implementarlo y extenderlo |  |
| 04 |  |  | • Detalle de las herramientas para su implementación y extensión. |  |
| 05 |  |  | • Versiones de componentes, navegadores, lenguajes, máquinas virtuales. |  |
| 06 |  |  | • Esquema de seguridad |  |
| _ |  |  |  |  |
| 00 | Listado de Requerimientos (OBLIGATORIO) |  |  | Word / XLSX / XMI / XML (editable y extensible) |
| 01 |  | Documento que contiene la funcionalidad que debe cubrir el sistema en base a la solucion de refactorización |  |  |
| 02 |  |  | • Sistema asociado |  |
| 03 |  |  | • Nombre corto de requerimiento |  |
| 04 |  |  | • Descripción del requerimiento |  |
| 05 |  |  | • Estatus |  |
| 06 |  |  | • Bitacora de fechas y trabajo |  |
| _ |  |  |  |  |
| 00 | Reglas del Negocio (OBLIGATORIO) |  |  | Word / XLSX / XMI / XML (editable y extensible) |
| 01 |  | Detalle de las reglas de negocio para procesos funcionalidades del sistema |  |  |
| 02 |  |  | • Sistema asociado |  |
| 03 |  |  | • Proceso dentro del sistema asociado |  |
| 04 |  |  | • Constraints de bases de datos |  |
| 05 |  |  | • Pasos procedurales |  |
| 06 |  |  | • Validaciones identificadas |  |
| 07 |  |  | • Cálculos identificados |  |
| _ |  |  |  |  |
| 00 | Interfaz Gráfica |  |  | Formato libre (editable y extensible) |
| 01 |  | Detalle de la presentación y funcionalidad de las ventanas o páginas del sistema |  |  |
| 02 |  |  | • Diagramas tipo "wire frame" |  |
| 03 |  |  | • Anotaciones de elementos de acción y/o navegación |  |
| 04 |  |  | • Bitacora de versionamiento |  |
| _ |  |  |  |  |
| 00 | Modelo Físico de la Base de Datos (OBLIGATORIO) |  |  | Word / XLSX / XMI / XML (editable y extensible) |
| 01 |  | Diagrama y documentación de todos y cada uno de los objetos |  |  |
| 02 |  |  | • Tablas, vistas, campos |  |
| 03 |  |  | • Funciones, "procedures", secuencias, "triggers", dblinks, "scripts" |  |
| 04 |  |  | • Considerando: |  |
| 05 |  |  | • Descripciones |  |
| 06 |  |  | • Propiedades |  |
| 07 |  |  | • Restricciones |  |
| 08 |  |  | • Restricciones |  |
| 09 |  |  | • Longitudes, precisiones, valores default o de retorno |  |
| 10 |  |  | • Argumentos (caso de funciones) |  |
| _ |  |  |  |  |
| 00 | Casos de Prueba (OBLIGATORIO) |  |  | Word / XLSX u otro editable y extensible |
| 01 |  | Guías para la realización de pruebas, documental y/o sistematizadas con "scripts" |  |  |
| 02 |  |  | • Sistema Asociado |  |
| 03 |  |  | • Proceso asociado |  |
| 04 |  |  | • Reglas de negocio a probar |  |
| 05 |  |  | • Precondiciones y datos de testeo |  |
| 06 |  |  | • Resultado esperado |  |
| 07 |  |  | • Bitacora de versionamiento |  |
| 08 |  |  | • Bitacora de ejecucion de pruebas |  |
| _ |  |  |  |  |
| 00 | Código Fuente (OBLIGATORIO) |  |  | Formato de la herramienta especificada (editable y extensible) |
| 01 |  | Compendio de archivos que conformar la versión aceptada de codigo fuente. |  |  |
| 02 |  |  | • Librerías del lenguaje o equivalente |  |
| 03 |  |  | • Componentes externos |  |
| 04 |  |  | • Archivos de configuración |  |
| 05 |  |  | • Imágenes y demás recursos |  |
| 06 |  |  | • Bitacora de versionamiento |  |
| _ |  |  |  |  |
| 00 | Ejecutables de Sistema (OBLIGATORIO) |  |  | Formato de compilación del lenguaje, complemento Word (editable y extensible) |
| 01 |  | Código ejecutable de la solución y sus librerías o componentes necesarios |  |  |
| 02 |  |  | • Archivos ejecutables y de parametrizacion requeridos |  |
| 03 |  |  | • Especificación de configuración y requisitos para ejecución |  |
| 04 |  |  | • Bitacora de versionamiento |  |
| _ |  |  |  |  |
| 00 | Documentacion para manuales de usuario (OBLIGATORIO) |  |  | Word / XLSX u otro editable y extensible |
| 01 |  | Documentación base para manuales de usuario |  |  |
| 02 |  |  | • Mapas de navegación del sistema |  |
| 03 |  |  | • Documentación de pantallas identificadas por uso de rol |  |
| 04 |  |  | • Descripcion de funcionalidades asociadas a cada pantalla de usuario |  |
| _ |  |  |  |  |
| 00 | Manual Técnico (OBLIGATORIO) |  |  | Word / XLSX u otro editable y extensible |
| 01 |  | Documentación para el mantenimiento de los sistemas |  |  |
| 02 |  |  | • Instrucciones de Instalación |  |
| 03 |  |  | • Parámetros de instalación de Base de Datos |  |
| 04 |  |  | • Configuración de clientes, ODBC, servicios y |  |
| 05 |  |  | • otros elementos que apliquen |  |
| 06 |  |  | • Especificaciones para ambientes de |  |
| 07 |  |  | • Desarrollo |  |
| 08 |  |  | • Calidad |  |
| 09 |  |  | • Producción |  |
| 10 |  |  | • Especificaciones de Seguridad |  |
| 11 |  |  | • Definiciones para acceder a Bases de Datos y redes locales |  |
| 12 |  |  | • Definiciones de mitigación de risegos (respaldos, contingencias) |  |
| _ |  |  |  |  |

Garantía de los servicios requeridos:

La solución deberá solventar un plazo de para corrección de defectos y vicios ocultos por un plazo de 12 meses a partir de la recepción del sistema que se detecte la problemática.

Se espera que el servicio de atención de garantías cumple con :

- Un proceso de atención sistematizado: método de atención para registrar incidentes y habilite seguimiento oportuno, que:

  - Proponga una ventana de servicio para recibir incidentes 7x24

  - Permita la clasificación con prioridad del incidente.

    - Alta prioridad: Afectación a múltiples usuarios en un sistema desplegado. Afecatación a multiples procesos de alto impacto de ingresos o egresos.

    - Media prioridad: Afectación a un usuario, o a un proceso con impacto en ingresos o egresos en un ambiente productivo.

    - Baja prioridad: Defecto detectado previó a despliegue productivo.

  - Permita documentar un diagnóstico correcto:

    - Descartar origen del defecto ó

    - Confirmar un defecto de solución de refactorización

  - Habilite la notificación y seguimiento sistemático del incidente.

- Niveles de servicio para la atención de vicios ocultos:

|  | Tiempo de respuesta | Tiempo para emitir diagnóstico | Tiempo para solventar defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta prioridad | < a 2 hrs | < a 8 hrs | < a 48 hrs |
| Media prioridad | < a 2 hrs | < a 24 hrs | < a 5 dias hábiles |
| Baja prioridad | < a 24 hrs | < a 48 hrs | < a 10 dias hábiles |

- Informe de cierre de incidentes confirmados:

  - Entrega de notas sobre procedimiento correctivo ó

  - Entrega de notas y archivos que corrija el defecto en códigos fuente.

  - Bitacora de tiempos y cumplimiento de nivel de servicio.

- Lista de contactos para escalar problemática, para casos que incumplan los niveles de servicio enlistados.

La solución deberá considerar el plazo de garantía para los vicios ocultos, cumplimiento de las características de atención y niveles de servicio requeridos.

Lugar de Entrega de la solución:

| Oficinas | Dirección |
| --- | --- |
| Subsecretaría de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Sistemas Institucionales | Edificio del Poder Ejecutivo, Sótano en Calzada Independencia S/N Centro Cívico. Mexicali. BC. CP 21000 |

En esta ubicación se dará acuse de recibo a los entregables requeridos por este anexo técnico en horario de oficina (8.00 AM a 3.00 PM).

ANEXO 1

PROPUESTA TÉCNICA

identificación y clave alfanumérica de la licitación

Nombre del licitante: ___________________________________   Fecha: _______

Domicilio del licitante: __________________________________	Hoja:   __ de ___

Partida:

Cantidad:

Unidad de medida:

Descripción general de los servicios:

Lugar, vigencia, plazo, condiciones y garantía de los servicios:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 2

MANIFIESTO DE FACULTADES

_______________________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN EL PRESENTE CONCURSO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE _________________________________________.

No. DE LICITACIÓN:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO:

CALLE Y NÚMERO:

COLONIA:						MUNICIPIO:

CÓDIGO POSTAL:					ENTIDAD FEDERATIVA:

TELÉFONO:						FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:

No. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:

FECHA DE ESCRITURA PÚBLICA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DE NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

RELACIÓN DE ACCIONISTAS:

APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO			NOMBRE (S)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO:

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:

ESCRITURA PÚBLICA:						FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

_______________________________________

FIRMA

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, y el orden indicado.

ANEXO 3

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FÍSICAS)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública nacional número _________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  por mí mismo o a través de interpósita persona, me  abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 3

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de representante legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública número __________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  el suscrito, mi representad__, asociados y personal a su cargo  por nosotros mismos o a través de interpósita persona, nos  abstendremos de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 4

DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FÍSICAS)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública número _________ declaro bajo protesta de decir verdad  que conozco el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que no me encuentro  en  ninguno de los  supuestos contenidos en dicho  precepto legal.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 4

DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública número ____________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  conocemos el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que el suscrito, mi representad__, asociados y personal a su cargo no nos encontramos  en  ninguno de los  supuestos contenidos en dicho precepto legal.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

MANIFIESTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

(PERSONAS MORALES)

Fecha___________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de Licitación Pública Nacional número ________________________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 49 fracción IX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, que los socios o accionistas que ejercen control sobre la empresa a la cual represento no desempeñamos empleo, cargo o comisión en el servicio público, o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés.

ATENTAMENTE

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE Y

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: En caso de que el licitante sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, y para efectos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California se entiende que un socio o accionista ejerce control sobre una sociedad cuando sean administradores o formen parte del consejo de administración, o bien conjunta o separadamente, directa o indirectamente, mantengan la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital, tengan poder decisorio en sus asambleas, estén en posibilidades de nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de administración o por cualquier otro medio tengan facultades de tomar las decisiones fundamentales de dichas personas morales.

ANEXO 5

MANIFIESTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

(PERSONAS FÍSICAS)

Fecha___________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de _________________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 49 fracción IX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, que no desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público por lo que no existe conflicto de intereses para suscribir el contrato a celebrarse.

ATENTAMENTE

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE Y

NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO

ANEXO 6

MANIFESTACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS FÍSICAS)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública número ______________ declaro bajo protesta de decir verdad que el suscrito se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 6

MANIFESTACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública número __________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  mi representada se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 7

DECLARACIÓN DE NACIONALIDAD

(PERSONAS FÍSICAS)

NUMERO E IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública número ___________ declaro bajo protesta de decir verdad  que soy de nacionalidad mexicana.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 7

DECLARACIÓN DE NACIONALIDAD

(PERSONAS MORALES)

NUMERO E IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de representante legal de la moral denominada _______________________________________ quien participa como licitante en el procedimiento de licitación pública número ___________ declaro bajo protesta de decir verdad  que mi representada se encuentra constituida bajo las leyes mexicanas.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 7

DECLARACIÓN DE NACIONALIDAD

(PERSONAS FÍSICAS POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

NUMERO E IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública número ____________ declaro bajo protesta de decir verdad  que mi representado es de nacionalidad mexicana.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 8

FORMATO PROGRAMA DE ENTREGA DE SERVICIOS (OT1)

| no. | Hitos y actividades | Fecha plan inicio | Fecha plan final | Duración (dias habiles) | Responsable | Notas | % | Diagrama de Barras Mensual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA

[En definición de alcances por parte del área usuario responsable]

ANEXO 9

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS

Mexicali, Baja California a __ de ________ del 2023.

Por medio del presente y en relación con la Licitación Pública Nacional No.______ se hace entrega formal de la proposición presentada por _________, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Técnica de conformidad con lo siguiente:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA:

Punto de las bases 6.1                  Tipo de Documento

| A | Copia del recibo de pago de bases |
| --- | --- |
| B | Formato de Propuesta técnica detallada en original (anexo 1) |
| C | Formato de Manifestación de contar con facultades (anexo 2) |
| D | Identificación |
| E | Declaración de Integridad (anexo 3) |
| F | Manifiesto de impedimentos legales (anexo 4) |
| G | Manifestación de responsabilidades administrativas (anexo 5) |
| H | Declaración sobre compromisos fiscales (anexo 6) |
| I | Declaración de nacionalidad (anexo 7) |
| J | Curriculum del licitante |
| K | Programa de entrega de servicios (anexo 8) |
| L | Manifestaciones bajo protesta de decir verdad |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 10

FORMATO PRESUPUESTO TOTAL – (OE1)

| Presupuesto Total |  |  | PROYECTO: |  |  |  |  |  | OE1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICITACION No.: |  |  |  |  |  |  |  | FECHA: |  |  |
| LICITANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCEPTOS |  |  |  |  |  |  |  |  | IMPORTE TOTAL |  |
| 1) | SERVICIO A |  |  |  |  |  |  | $ - |  |  |
| 2) | . |  |  |  |  |  |  | $ - |  |  |
| 3) | . |  |  |  |  |  |  | $ - |  |  |
| 4) | . |  |  |  |  |  |  | $ - |  |  |
| 5) | . |  |  |  |  |  |  | $ - |  |  |
| 6) | . |  |  |  |  |  |  | $ - |  |  |
| 7) | . |  |  |  |  |  |  | $ - |  |  |
| 8) | IMPORTE DE SERVICIOS |  |  | Importe = 1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |  | $ - |  |
| 9) | INDIRECTOS (INCLUYE SEGUROS, GARANTÍAS Y FIDUCIARIOS) |  |  |  |  |  |  |  | $ - |  |
| 10) | COSTO POR FINANCIAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  | $ - |  |
| 11) | CARGO POR UTILIDAD |  |  |  |  |  |  |  | $ - |  |
| 12) | IMPORTE TOTAL ANTES DE IVA |  |  | IT = 8+9+10+11 |  |  |  |  | $ - |  |
| 13) | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |  |  |  |  |  |  |  | $ - |  |
| 14) | IMPORTE DE CONTRATO |  |  | IC = 12+13 |  |  |  |  | $ - |  |

ANEXO 11

FORMATO COSTO POR FINANCIAMIENTO (OE2)

ANEXO 12

PROPUESTA ECONÓMICA

Identificación y clave alfanumérica de la licitación

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

Una vez examinadas las instrucciones de cotización y las especificaciones, incluyendo sus modificaciones, por medio de la presente los suscritos ofrecemos entregar el ____________________ _______________para ____________, por la suma total de: $_____________________________Son (___________________________________________) sin incluir el I.V.A. o por el monto que se determine con arreglo a los incrementos o reducciones que la convocante determine.

Asimismo, el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar es por el _________% (___ por ciento).

De igual manera, aceptada nuestra oferta, expediremos a su favor una garantía de cumplimiento, por un importe equivalente al porcentaje que corresponda del total del contrato de acuerdo a las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en materia de Adquisiciones.

Convenimos además en mantener esta oferta por un periodo de 45 días naturales a partir de la fecha fijada para la apertura de las mismas; oferta que nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el periodo ya indicado.

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito, incluida la notificación de adjudicación, constituirá una promesa de contrato obligatorio hasta que se prepare y suscriba un contrato formal.

_____________ a ________ de ______________ del 2023.

___________________________________

(NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

ANEXO 13

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS

Mexicali, Baja California __ de ___________ de 2023.

Por medio del presente y en relación con la Licitación Pública Nacional No.______ se hace entrega formal de la proposición presentada por _________, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Económica de conformidad con lo siguiente:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONÓMICA:

| PUNTO 6.2 DE LAS BASES | TIPO DE DOCUMENTO |
| --- | --- |
| A | Capacidad de financiamiento |
| B | Presupuesto total (anexo 10) |
| C | Costo por financiamiento (anexo 11) |
| D | Propuesta económica (anexo 12) |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL